# 📝 회의록

7월 27, 2026

## 회의 일정: 2026년 7월 27일 22:32 KST

회의 기록 스크립트

### 요약

게임 개발 기술 스택과 전투 메커니즘을 점검하고 팀의 프로젝트 관리 방향성을 결정했습니다.

기술 및 메커니즘 검토
Git을 활용한 효율적인 코드 관리와 빌드 파일 운용 방안을 수립했습니다. 이동 중 공격이 가능하도록 전투 메커니즘을 수정하기로 했습니다.

게임 구조와 밸런스
CSV 데이터를 활용해 게임 밸런스를 조정하며 10개의 웨이브로 구성된 3분 분량의 게임 구조를 도입하기로 결정했습니다.

향후 협업 일정
8월 3일까지 각자 맡은 파트를 완료하고 대면 모임을 통해 진행 상황을 공유하기로 했습니다.

### 다음 단계

- [JS S] 2차 면접 준비: 8월 11일 예정된 2차 면접을 철저히 준비하고 결과를 공유한다.

- [임승빈] 에셋 정리: 프로젝트 내 불필요한 이전 게임 에셋을 제거하여 용량을 최적화한다.

- [임승빈] 공격 메커니즘 수정: 몬스터가 정지하지 않고 이동하면서 공격하도록 구현한다.

- [임승빈] 유닛 스케일 조정: 기본형 물과 흙 유닛의 크기를 불 유닛과 동일한 사이즈로 맞춘다.

- [신승준] 밸런스 테스트: 코드를 다운로드하여 CSV 파일 내 전투 수치를 조정하고 버그를 테스트한다.

- [JS S] 아트 작업 진행: 성벽 오브젝트를 제작하고 적군 및 플레이어의 공격과 죽는 모션 및 이펙트를 구현한다.

- [임승빈] <이동 공격 수정>: 이동 중 공격이 정상적으로 이루어지도록 로직을 수정하십시오.

- [임승빈] <패턴 시스템 구현>: 3일까지 게임 패턴 시스템을 구현하십시오.

- [신승준] <밸런스 및 정책 설정>: 파워 에너지 증가율 등 게임 수치를 결정하고 정책 문서를 작성하십시오.

- [신승준] <UI 정리>: 게임 UI를 정리하고 결과물 제출을 준비하십시오.

- [JS S] <애니메이션 구현>: 이동 공격 사망 등 캐릭터 애니메이션과 각종 이펙트를 구현하십시오.

- [JS S] <기지 및 테두리 작업>: 단계별 기지 파괴 로직을 구현하고 성벽 테두리 디자인을 작업하십시오.

- [그룹] <회의 일정 잡기>: 다음 주 월요일에 다시 모여 진행 상황을 점검하십시오.

### 상세정보

- JS S의 2차 면접 소식: JS S는 8월 11일에 2차 면접이 예정되어 있음을 공유하였다 (00:02:13). 신승준과 임승빈은 이 소식을 축하하며, 2차 면접은 실무 면접과 유사한 방식으로 진행될 가능성이 높으니 기존과 같이 준비할 것을 조언하였다 (00:02:59).

- 기술 스택 및 코드 관리: 임승빈은 Git을 활용한 프로젝트 관리 방식을 설명하며 'dev' 브랜치에서 작업 후 메인으로 통합하는 흐름을 제안하였다 (00:07:57) (00:25:50). 신승준은 프로젝트 코드 다운로드 및 오류 발생 상황을 공유하였으며, 향후 효율적인 프로젝트 관리를 위해 Git 사용법을 숙지하기로 하였다 (00:06:54) (00:25:50).

- 빌드 파일 및 용량 관리: 프로젝트의 불필요한 파일로 인한 용량 문제를 논의하였다. 임승빈은 심사를 위해 별도의 빌드 파일을 준비해야 한다는 점을 인지하였으며, 웹 브라우저 실행 가능성 등을 포함한 빌드 방안을 고민하기로 하였다 (00:08:58).

- 전투 메커니즘 수정 (공격 방식): 신승준은 몬스터가 공격할 때 이동을 멈추는 현재 방식이 게임 흐름을 저해한다고 지적하며, 이동 중에도 공격이 가능하도록 수정할 것을 제안하였다 (00:11:49). 임승빈은 이를 수용하여 관련 로직을 수정하기로 하였다 (00:12:42).

- 전투 메커니즘 수정 (투사체 구현): 적의 공격 방식에 대해 논의하였으며, 근거리와 원거리 여부와 관계없이 시각적으로 확인 가능한 투사체 형태를 구현하는 방향이 적절하다는 의견이 모였다 (00:13:28).

- 맵 및 타일 디자인: 임승빈은 3D 타일과 콜라이더를 활용한 맵 구현 현황을 공유하였다. JS S는 물과 불 효과를 쉐이더로 구현하였으며, 추후 타일 크기를 일관되게 맞출 예정이라고 밝혔다 (00:15:20) (00:18:26).

- AI 도구 활용 및 예산: 임승빈은 프로젝트 구현 과정에서 AI 도구를 활용하고 있으나, 현재 토큰 잔량이 부족하여 8월에 보충할 계획임을 공유하였다 (00:17:29).

- 데이터 기반 밸런스 설정: 게임 내 수치 조정은 CSV 파일 설정을 통해 관리하고 있으며, 임승빈은 이를 통해 속성별 배율과 웨이브 구성을 제어할 수 있다고 설명하였다. 신승준은 현재 밸런스가 너무 쉽게 설정되어 있어 조정이 필요하다고 언급하였다 (00:20:36) (00:25:00).

- 게임 진행 구조: 10개의 웨이브로 구성된 게임을 제안하였으며, 전체 게임 시간은 약 3분으로 설정하는 방향을 논의하였다 (00:21:51) (00:23:54). 또한, 각 캐릭터의 능력치가 레벨마다 성장하는 시스템 도입 여부를 검토하였다 (00:23:02).

- UI 및 화면 디자인: 메인 화면, 승리 및 패배 페이지 등 필수적인 UI 구현이 필요함을 확인하였다 (00:39:03). JS S는 이번 주까지 애니메이션 작업과 기지 구현을 완료할 예정이라고 밝혔다 (00:28:46) (00:53:47).

- 자원 생성 시스템: 게임 내 긴장감을 높이기 위해 2초마다 1점씩 자원이 생성되는 방식을 도입하는 것을 고려하기로 하였다 (00:33:50).

- 타겟팅 로직: 임승빈은 타워가 겹쳐진 적들 중 가장 가까이 있는 적을 우선적으로 공격하도록 로직이 구현되어 있음을 확인하였다 (00:32:57).

- 향후 일정 및 협업 방식: 다음 주 8월 3일까지 각자 맡은 파트(패턴 구현, UI, 데이터 조정)를 완료하고 진행 상황을 공유하기로 하였다 (00:47:20) (00:54:57). 또한, 긴밀한 협업을 위해 8월 3일에 대면 모임을 갖기로 결정하였다 (00:48:17) (00:54:57).

- 팀 명칭: 프로젝트 및 팀 명칭으로 '엘리멘탈 디펜스(Elemental Defense)' 활용을 제안하였다 (00:48:17).

Gemini가 작성한 회의록이 정확한지 검토해야 합니다. Gemini가 회의록을 작성하는 방법에 관한 도움말을 알아보세요.

이 특정 메모의 품질은 어떤가요? 간단한 설문조사에 참여하여 의견을 들려 주세요. 특히 해당 메모가 얼마나 유익했는지 알고 싶습니다.

# 📖 스크립트

7월 27, 2026

## 회의 일정: 2026년 7월 27일 22:32 KST - 스크립트

### 00:01:05

JS S：네.

임승빈：네.

JS S：안녕하세요.

임승빈：안녕하세요. 네.

JS S：안녕하세요.

임승빈：네. 주말 잘 보내셨나요?

JS S：아, 뭐 그냥 예, 그럭적으로 잘 보낸 거 같습니다. 이제 많이 이제 정신 없어지시겠네요.

임승빈：예. 아, 그러니까요.

JS S：예.

임승빈：내일부터라서 아,

JS S：아.

임승빈：뭐 그래도 어, 뭐 한번 해 봤으니까 뭐

JS S：아, 그래도 이제 한번 경험

임승빈：그냥 이렇게 된

JS S：있으시니까.

임승빈：줄이야.

신승준：네. 안녕하세요.

임승빈：안녕하세요.

신승준：어,

JS S：안녕하세요.

신승준：흰머리가 늘어난 거 같은데요,

임승빈：응? 누가

신승준：그러니까요.

임승빈：누가

신승준：아유, 벌써 월요일이네요. 뭐, 맞죠?

임승빈：내려야 되?

JS S：며칠까지였죠?

임승빈：10일까지였나?

JS S：인가?

### 00:02:13

임승빈：예. 네.

신승준：다들 고생이

JS S：아,

신승준：많으십니다.

JS S：이게 또 제가 이게 이슈가 돼 버릴 줄은 저도 예상을 못 했는데 일단 결론 아니,

임승빈：네.

신승준：합격.

JS S：결론 말씀드리면 제가 2차 면접이 날짜가 잡혔어요.데

신승준：야.

임승빈：오.

JS S：그게 8월 11일이거든요.

임승빈：아,

신승준：아.

임승빈：그래요?

신승준：어.

JS S：예.

신승준：근데 왜 이렇게 왜 이렇게

JS S：아,

신승준：늦어?

JS S：이게 원래는 그 면접 결과가 원래 2주가 걸린다고

신승준：으흠.

JS S：했는데 저는 이게 헤드헌터 통해서 한 거라서 좀 그냥

임승빈：음.

신승준：아.

JS S：바로 그냥 월요일 되니까 오늘 알려 주더라고요. M.

임승빈：어 거의 뭐 합격은 나온 당사

신승준：합격 됐네.

JS S：아니 이것 또 이것 또 대표 면접이 또 보니까 뭔가 좀 빡세게 해야 되는게 좀 있더라고 보니까

### 00:02:59

임승빈：Ah.

JS S：게임을 이것저 많이

신승준：헤더 헤드헌터 붙으면 이차 가면 웬만하면

JS S：보라고 그랬으면

신승준：합격입니다.

JS S：좋겠는데 마지막까지 긴장을 하지 말았는데 너무 길어지니까 이게 너무 힘드네 이제 한 달 한 달 넘게 지금 이거 하고

신승준：잠깐만요.

JS S：있거든

신승준：이거 하면 8월 11 22일에 그거죠? 맞나? 헷갈리네.

JS S：표가요

신승준：아니요. 나가면 본선

JS S：나가면 아

임승빈：나가

신승준：진출하면

JS S：나가면

신승준：9월 4일인데.

임승빈：흠.

신승준：아하. 일단은

임승빈：어, 일단

신승준：축하드립니다.

JS S：아니 뭐 아 축하를 받기에는 조금 이은 거 같은데

임승빈：축하드

신승준：에이 뭐 아 근데 아마 게임에서는이

임승빈：미리 축하.

신승준：차도 실무 물어봅니다.

JS S：어, 그럴 거 같더라고

### 00:04:05

신승준：똑같 제 느낌으로 거의 똑같은 수준으로 물어봐요.

JS S：보니까

신승준：그러니까 조금은 아니 어 어떤 사람 더 할 때도 있고 덜 할 때도 있는데 거의 약간 실무면접을 두 번 보는

JS S：예.

신승준：느낌 일일 거예요.

JS S：음.

신승준：아마

JS S：저도 뭐 어느 정도 비슷한 생각이긴

신승준：예 똑같을 겁니다.

JS S：했어요.

신승준：그냥 그렇게 아시고 다시 똑같이 준비하시면 됩니다. 그냥 높은 사람이면 면적으로 왔다.

JS S：그까

신승준：아, 근데 보통은 실무진에서 통과시켰으면 통과시 통과될 겁니다.

JS S：뭐 일단 열심히 해 봐야죠. 이것도

신승준：거기 10% 괜찮다던데.

JS S：지금

신승준：그래도 NHN 되면 NHN 가시나요?

임승빈：H

JS S：아니요. 일단 슈퍼센트는 집에서 지하철로만 5분밖에 안 걸려서

임승빈：음.

신승준：아, 그럼 되시면 대회 참가 안

### 00:05:16

임승빈：음. 바꿀 수

JS S：아 그거는 뭐 일단 이게 돼야지 이게 둘 중 둘 중에 아 뭐 뭐라도

신승준：하시려나?

임승빈：있죠.

JS S：돼야지 이게 나가거나 아니면 회사를 가거나에

임승빈：그렇게 하죠.

신승준：되실 거 같은데요, 느낌이.

JS S：방심하지 말라 수

신승준：12일 알겠습니다. 11일.

JS S：일단 이것도 열심히 해서 결과를

임승빈：네.

JS S：내야죠.

신승준：제출하고 먼저 보시네요.

JS S：그러니까 바로 바로 막 그렇네.

신승준：다음날

임승빈：그러니까 사실 그 자리에 끝내야죠.

JS S：다음날 다음 저 웬만한 건 미리 끝내야죠.

신승준：근데 제가 볼 때 합격입니다. 과제도 하셨고 실무면제 또 합격했고이 이제요 싸움만

JS S：아이 저는 저는

신승준：아니면 돼요.

JS S：약간

신승준：경쟁자가 강력하지만 않으면 경쟁자 혼자 올라가진 않았을 거예요.

### 00:06:10

신승준：아마 한 두 명 올라갔을

임승빈：อือ

신승준：텐데.

JS S：저는 저는 약간 그 신조가 있어요. 방심을 하지 말자.

신승준：아

JS S：언제 무슨 복병이 있을지 모른다라는 그런 신조가 있기 때문에 방심하면 안

신승준：그죠.

임승빈：그건 맞죠.

JS S：되거든요.

신승준：어쨌든 축하드립니다.이 차는.

임승빈：예. 네.

JS S：아유,

임승빈：축하드립니다.

JS S：감사합니다.

신승준：그래도 오래 준비하셨는데 학원도 다니시고

JS S：뭐 일단 이것도 뭐 얼마 안 남았으니까 것도 열심히 해야죠. 이것도

임승빈：맞아요.

신승준：헤드 헌터는 뭐 올려 이력서 올려 가지고 연락온 거야.

JS S：그렇죠. 써 놓은게 있었으니까.

신승준：그래서 헤더 헌터 붙어야 좀 잘 가더라고요.

JS S：그런 거 같더라고요. 좀 보니까

신승준：근데 넥스는 그게 좀 파워가 없긴 했어요.

### 00:06:54

신승준：넥스는 좀 별개던데.

JS S：경쟁률이 높아서

신승준：몰라요.

JS S：그런가?

신승준：그때 헤드 헌터가 해 제안해 가지고 넥슨 1차까지 갔는데 넥스는 별개래요. 나중에 만약에 치원하게 되시.

임승빈：M.

신승준：어쨌든 축하드리고 빨리 진행을 해 볼까요?

JS S：시죠.

신승준：아, 저는 뭐 시나리오 뭐 하고 했는데 그때 시트 그 뭐야 정리하는 거 아직 못 했어요. 한 거랑. 네. 승비 님 병원에 있을 때 할게요.

임승빈：뭐 그렇게 하겠습니다. 뭐음 혹시

신승준：좀 두 아 그리고 승비 님 거 다운 받다가 저 뭐 오류 나 가지고

임승빈：그 제 그 리듬이 혹시 보셨나요?

신승준：중간했는데

임승빈：그 앞에 안 봤죠? 그 혹시 다운로드 그 코드 다운로드 받으신 거 아니에요?

신승준：맞아요. 거

임승빈：어 뭐 그거를 해도 되는데 그 밑에

### 00:07:57

신승준：아니에요.

임승빈：뭐 좀 제가 뭐 AI로 좀 생성한 거긴 한데 그 뭐냐 거기 데스크탑이라고 있거든요.

신승준：음.

임승빈：그거를 사용해서 다운받으시는게 좋지 않을까?

신승준：어, 어디요?

임승빈：가 이제 그렇군요.

신승준：잠깐만요. 프로젝트 근데 감기

임승빈：네. 그리고 뭐지? 어.

신승준：걸렸어요.

임승빈：어. 감기 걸려 가지고 조금 목이 좀 갔어.

신승준：어.

JS S：아이고

신승준：어. 아기

임승빈：괜찮아요. 괜찮아요.

신승준：어떻게?

임승빈：그리고 그 사실 브랜치도 대부로 받아야 되기 때문에 어 이제이 이참에 깃을 한번 써 보는 것도 괜찮을

신승준：음.

임승빈：겁니다.

신승준：좋습니다. 기설 한번 마스터요.

임승빈：제가 뭐 그거는 이제 설명을 그럼 제가 하는 하는 김 어차피 설명을 드릴게요.

### 00:08:58

신승준：Mm.

임승빈：왜냐면 아마 다운을 받아서 좀

신승준：먼저 해 주세요. 예.

임승빈：예.

신승준：이거 그래서 저도 다운 받아 가지고 해 보려고 그랬는데 오류 나 가지고.

임승빈：예.

신승준：근데 용량은 왜 이렇게 많아요?

임승빈：아, 근데 사실 필요 없는게 있어요. 그 거기에 그러니까 원래 다른 게임 만들다가 했잖아요.

신승준：음.

임승빈：그래서 거기 다른 게임 S이 좀 있어 가지고 그러니까 그것만 제 그건 제거해야죠.

신승준：아 나중에 제거해야겠네.

임승빈：니까 아

신승준：왜냐면 이게 팀사위원이 따 다운 받다가 뻥 나와 가지고 못 볼까?

임승빈：물론 뭐

JS S：근데 심사할 때는 뭐 빌드 파일 주지 않나요?

임승빈：어차피

JS S：빌드 파일로 심사를 할 때는 뭐 빌드 파일로 보내지

임승빈：예 맞아요. 그 빌드 파일을 따로 준비를 해야 되는 걸로 알고 있어요.

### 00:09:36

JS S：않나요?

임승빈：아마 뭐 뭐지 뭐 웹 브라우저 그러니까 어쨌든

신승준：30에도

임승빈：뭐 아니면 그 아니면 뭐 웹 브라우저 이쪽으로 실행할 수 있게 뭔가 해 줘야 되나 뭐 그래야 될 거 같기도 하고 뭐 일단 한번 이거는 조금 고민을 해 볼게요. 이거를 웹에서도 돌아가려나 모르겠다. 일단 한번 이렇게 어 이걸 하고 일단은 뭐지? 뭐 해놓 일단 뭐 그때 얘기대로 뭐 배치랑 뭐 이것저것 뭐 구현은 일단은 했는데 뭐 사실 길은이 맵은 그냥 고정이에요. 지금 이대로 고정을 할 수밖에 없고요. 뭐 소리 들리시죠?

신승준：소리 안 나요.

JS S：소리요?

임승빈：소리 안 나요.

신승준：네.이 화화명 화면 공유서 안 나요.

임승빈：화면은 보이 화면 공략 안

JS S：잘 먹는데.

신승준：화면 공유해서 안 나죠.

JS S：아,

임승빈：됐어요.

### 00:10:47

JS S：화면을 보여.

신승준：됐는데 창 창공유 그런가?

JS S：잘 보이는데 따로 안 나는 거 같은데.

신승준：소리 났나요?

임승빈：아, 지금 아,

JS S：뭐 움직이는 거 보여요,

신승준：네.

임승빈：그래요?

신승준：아,

임승빈：음.

신승준：화면은 보이고 소리가 안

JS S：지금?

임승빈：사실 소리 어 소리 나 소리 나면

신승준：들려.

임승빈：좋은데음

신승준：음.

임승빈：일단 다시 한번 보여 드릴게요. 그러니까 뭐 어차피 뭐 소리는 한번 뭐 그냥

신승준：자.

임승빈：어

신승준：뭐 이러는 소리 떼

임승빈：그래서 울타워를 건설을 하면 이제 아이고

JS S：오 저기 뭐야? 오 뭐야?

신승준：어씨 오,

JS S：뭐지?

임승빈：아,

신승준：강력해.

임승빈：이게 제가 가지고 있던 이펙트로 그냥 적용을 해 봤는데 좀 이게 이펙트가 좀 많이

JS S：Ah.

임승빈：크더라고요.

### 00:11:49

임승빈：그래서 뭐 사실 근데 지금 뭐 이런 걸 별걸 할 수가 없어. Yeah. 다른 거 다 할 수가 없어

신승준：음.

임승빈：가지고.

신승준：이게 그 맞을 때 가만히

임승빈：음.

신승준：있어요.

임승빈：그러니까 그죠.

신승준：맞을 때도 움직여야 될 거 같은데. 죽을 때만.

임승빈：왜냐면 얘를 아, 그럼 움직이면서 공격을 하는 건가요?

신승준：아, 보통 이거 하면 그까 움직이면서 그때

임승빈：왜냐면 얘를 얘가 얘를 공격하기 위해서 이제 그 멈춘다 그런 거.

신승준：공격한다고 움직이면서 공격한다고 얘기했던 거

임승빈：예.

신승준：같은데.

임승빈：그런가?

신승준：왜냐면 왜냐면 멈춰서

JS S：어 예 움직이면서 공격한다고 저도

임승빈：아, 그렇구나.

신승준：공격하면 진행이 안 될 거예요.

임승빈：예.

신승준：한 명 죽을 때까지.

### 00:12:42

임승빈：어.

신승준：캐릭터 한 명이 죽을 때까지 다 멈춰 가지고 개막 공격할 거예요. 그러면 안 되잖아요.

임승빈：아, 그렇죠. 아,

신승준：예.

임승빈：그거는 한번 숫자 해 볼게요.

신승준：그 네.

임승빈：그러면 응.

신승준：그래서 움직이면서 공격하고 움직이면서 막고 멈출 때는 죽을 때만 멈춰야 될 것 같은데 몬스터가.

임승빈：음.

신승준：예.

임승빈：뭐 죽을 때는 그냥 아마 사라지지 않을까 싶은데.

신승준：네네.

임승빈：음.

신승준：그래서 움직이면서 공격해야 돼요. 움직이면서

임승빈：음.

JS S：저 하나 그 질문 있는데 적들은 뭐 일반

임승빈：네.

신승준：막고

JS S：적이나 그 중형금 적은 공격이 뭐 원거인가요? 아니면 그냥 뭐 닿으면은 그냥 데미지를

임승빈：뭐 원 결국 원거리가 되겠죠.

JS S：못

임승빈：그러니까 그러면 그래서 그거를 그러니까 뭐

### 00:13:28

신승준：지금 딱히 없 딱히 없다고 그때.

임승빈：사거리는 지정하기 나름이에요. 그러니까 어쨌든 중요한 거는 그냥 그 뭐지?이 이

JS S：갑사체

임승빈：얘네들이 그 사전거리에 있으면 무조건 공격한다. 이제 그게 어 그러니까 뭐 그렇게

JS S：같은게 날아가는 걸 만들어도 되나라는 생각이

임승빈：그냥 지금 이제 즉발식인데 당연히 그 발 지금 제가 뭐 시간이 없어서 더 수정을 못 했는데 뭐 필요하면 이제 발사체가 날아가는 형태로도 할 수가 있고음 아니면 그냥 직발 즉발처럼 해 가지고 바로 공격하다가 그다음에이 그냥 그 바로 이펙트가 바로 그 캐릭터이 악원 캐릭터한테 뭐 바로 표시가 된다던가 그런

JS S：그냥 그냥 히드라 히드라처럼 하면 안 돼.

임승빈：식으로 예,

JS S：그냥 약간 이펙트 나가고

임승빈：맞아요. 약간 그런 느낌 예, 그런 느낌으로도 되고요.

### 00:14:24

임승빈：그러니까 뭐 그거는 이제 선택하기

JS S：방

신승준：그냥 키 이렇게 나가는게 나을 것 같은게 가까우나 뭐나 날아가야지

임승빈：나름이고

신승준：이제. 둘 다 되니까 우리는 딱히 나눠 놓지는 않으니까.

임승빈：그래서 뭐지? 잠시만요.

신승준：지금 요거 맵느라 그

임승빈：이팩

신승준：뭐야 저게 올려 놓은 거죠. 지형을 지형을 저렇게 올려 놓은게

임승빈：뭐가요? 아, 그리고 제가 길을 그 길 타일을 제작을 지금 못 했어요.

신승준：게

임승빈：그러니까 그 길을 길 타일을 따로 이제 제작을 해야 되는데 그 못 해 가지고 일단 올 뭐 원래 그냥 원래 쓰던 박스로

신승준：근데 저게 계산이 돼요.

임승빈：일단 해 놓은 거고 그렇죠.

신승준：예를 들어서 꺾인 부분에 꺾인 타일이 그까 제작한다는게 그

임승빈：뭐 일단 여기 3D 그

신승준：얘기 얘기인 거죠.

### 00:15:20

임승빈：이걸 원이 지금 다른 건 다 타일 작업해 놓은 거거든요. 그러니까 타일 작업했으니깐 이제 타일에다 이제 보면 여기 어 이제 그 만드신 그 타일을 밑에 붙이고 거기에 추가적으로 어 그 뭐지? 이제 보면 그 프리페 또 따로 만들었어요. 그래서 여기 이게 따로 있어 가지고 여기 이걸 보면 뭐 여기에 이제 뭐 예 타일 타일 표시 컴퍼넌트 붙이고 그다음에 뭐 박스 콜라이더도 같이 붙이고 해 가지고 이런 식으로 되어 있고요.

신승준：둘

임승빈：그래서 이거 길도 마찬가지로 이거 뭐 콜라이더 붙이고 그다음에 여기서 타일로 이제 정인을 해 줘야 돼.

신승준：타일인데 뭐 이렇게 출렁거리네요.

JS S：아, 저 물이랑 불은 좀 일부러 좀 쉐이더에다가 준

신승준：아,

JS S：거예요.

신승준：들 주셨구나. 너 잘못 발 잘못 봤나 그랬어.

### 00:16:25

JS S：아,

신승준：타일이라고 하셨 텍스처로 하신 줄 알았는데.

임승빈：그

JS S：아니요. 그서 움직이긴 해요.

신승준：음.

JS S：게 조금 꿀렁꿀렁거린 정도로 뭐 흘러가지 않고 제 자리에서 이제 꿀렁골렁하는

신승준：그럼 나중에는 저게 자동 생성되면서 길

JS S：진짜

신승준：타일이 그 길 모형에 맞게 딱 붙는 거

임승빈：예,

신승준：맞죠?

임승빈：그렇죠. 여기 그러니까이 전체 평면 얘가 평면처럼 보이게 될 거예요.

신승준：음.

임승빈：이펙트는 일단 껐어요. 이제 사실 실제 플레이할 때 이펙트가 꺼져서 여기 보면 이제 체력이 닿는 거 볼 수가 있고 이펙트가 있으면 보기 힘드니까 여기 이제 체력이 남아 있는 체력이라 이렇게 찍어서 볼 수가 있고 여기 보면 어 뭐 데미지가 얼마 들어갔고 그다음에 뭐 그런 것들 확인을 할 수가 있고 나 사실 수정을 못 한게 이제 제가 토큰이 다 떨어져 가지고 그래서 어,

### 00:17:29

JS S：M.

임승빈：조금 기다려야 돼요. 그래서 어, 어차피 지금 그냥 어, 돈을 더 사실 이것 때 이거 돈을 더 추가했는데 그러니까 필요하면 아,

신승준：지원 좀 해 드릴까요?

임승빈：근데 이제 제가 시간이 안 될 거 같아 가지고 그래서 일단

신승준：어차피 그냥 기다린다.

임승빈：기 조금 기다리면서 예,

신승준：8월 8월 8월 8월을 기다리는 거야.

임승빈：그러니까 그렇죠. 그러니깐 8월 8월까지 8월 어, 8월까지 돼 있어 가지고 뭐 일단 이런 식

신승준：M.

임승빈：뭐 이걸 한번 수정해 볼게요.

JS S：저거 지금 그냥 뭐지?

임승빈：어.

JS S：여쭤보는 건데 저 물이랑 흙은 원래는 저 불 정도 사이즈 돼야 되거든요. 예.

임승빈：네.

JS S：지금 저기 세 종류가 나오잖아요.

임승빈：아,

JS S：예.

임승빈：예.

JS S：저 사이즈는 나중에 뭐 맞춰 주시면 좋을 거

### 00:18:26

임승빈：아, 그렇죠.

JS S：같아.

임승빈：그러니까 그 사이즈도 지금 뭐지? 그죠? 사이즈가 어 뭐 어느 정도 크기로 할지

JS S：아까 그 저는 그 처음에 조금만 이제 일반적

임승빈：예

JS S：기본형 그 불 하나 나왔었잖아요. 기본형 물이랑 흙은 딱 똑같은 스케임이 될 거 같거든요. 예.

임승빈：아 그 우리 응

JS S：지금 저기 스케일이 붙어서 나 나와서

임승빈：그래서 아마 그 스케일 아 스케일은 제가 맞춰 맞춰 천은 못 돼야 돼요.

JS S：네. 그 똑같이 하시면 돼요.

임승빈：예.

신승준：필살기는요?

JS S：예.

임승빈：그냥 그걸 스킬을 아직 그걸 구현을 못 했어요. 그러니까음 일단은

신승준：피싸기

임승빈：뭐 그것 스킬은 어 필사기는 조금 더 좀 봐야 될 거 같고 그것도 뭐 빠르실래지만 할 수 있으면 제가 해 볼게요.

### 00:19:26

임승빈：근데 뭐음

신승준：아기 그 안난에게 잘 때 AI 돌리고

임승빈：뭐 그렇게 해도 되고 지금 일단 뭐 좀 방법을 생각을 하고 있는데 어 그래요.

신승준：아유, 병원에선 하기 힘들

임승빈：어음 아 뭐 집에 잠깐 오기도 하고 아마 그럴 거예요.

신승준：텐데.

임승빈：근데 아 약간음 그래 약간 좀 걸리는게 그 제가 아니 그게 아니고에

신승준：방모님인가요?

임승빈：수 그 뭐지 어 이동 이동중 공격이었으니까 어 이게 일단 그거를 빨리 수정을 할게요.

신승준：Ah.

임승빈：왜냐면 그냥 제 생각은 이제 일단 어쨌든 뭐 돌아가도록 기능이 구현이 됐으니까 그래서 사실 이제 승주 님이 이제 뭐 승주 님이도 이제 여기서 다 설치를 해 가지고 테스트를 하는 걸 생각을 했거든요.

신승준：Eh

임승빈：그냥 사실 어쨌든 보면 지금이 뭐지?

신승준：M.

임승빈：스펙이나 그런게 약간 좀 안 맞아요.

### 00:20:36

임승빈：그러니까 뭐 사실 타워 두 개면 다 이거 뭐 웨이브 다 해결할 수도 있고 뭐 그래 가지고

신승준：아,

임승빈：그러니까 그죠.

신승준：수치를 조절해야겠네요.

임승빈：수치를 조절해야죠.

신승준：Ja.

임승빈：근데 그거를 이제 좀 부탁을 드리고 싶은 거죠. 그러니까 그리고 뭐 버그가 다른 버그가 있는지 뭐 그런 것도 또 조금 뭐 좀

신승준：수치는 근데 어떻게 바꿀 수

임승빈：테스트를 그래서 그 수치는 이제 다운바 다운

신승준：있어요?

임승빈：받으면 여기 세팅 값이 있어요. 여기 어 세팅에 혹시 보이시나요?

신승준：CSV 파일로

임승빈：여기 예. 예.

신승준：나오네.

임승빈：여기 보면 엘리멘탈 데프에 보면 이제 전투 관련해 가지고 어 여기는 이제 그이 배율 그러니깐 어 유리한 유리한 거에 유리한 쪽에는 몇 배의 배율이고

신승준：Nej

임승빈：분리한 쪽에 몇 배의 배율이고 또 지형은 얼마나 어 어떤 배율로 영향을 받는지 뭐 그런 거 정해져 있고 그다음에 여기가 이제 그 각각의 그 캐릭터들 뭐 사실 근데 뭐 보스는 다 똑같고 속성만

### 00:21:51

임승빈：다르고요. 다 이런 식으로 해 가지고 뭐 필요하면 뭐 여기다가 뭐 800 뭐 이런 식으로 수정도 할 수 있고 뭐 그거는 여기 스펙이 다 정해져 있고 그렇죠.

신승준：지금은 유니트로 돌려야 되는

임승빈：아니, 그러니까 뭐 빌드도 빌드도 할 수 있는데 어,

신승준：거죠.

임승빈：그이 수치 조정하는 데는 이제 아무래도 에디터에서 하는게 편할 것 같아 가지고 그래서 여기 웨이브도 정해져 있어요.

신승준：음.

임승빈：그래서 열 개 웨이브 뭐 처음엔 다섯 개 나오다가 일단 이거 뭐 AI한테 일단 해 달라고 했는데 그렇죠.

신승준：그럼 한번 열 개를 잘 정해 놓으면 후도 알아서 판단을

임승빈：그래서 이제 제 계획이 그거예요.

신승준：하나요?

임승빈：그러니까이 열 개를 해 놓으면 이게 기준점이 돼서 뭐 일단 일단 그 기준점이 돼서 이제 그다음 어 뭐지?이 뭐 여기서 측정을 해 가지고 그 뭐 올리거나 내리거나 그렇게 할이 여기다 배율를 그냥 그 뭐지?

### 00:23:02

임승빈：배율를 곱하는 형태로 이제 구현을 할까

신승준：음.

임승빈：하거든요.

신승준：지금음 레벨 개념은 없죠.

임승빈：레벨 개념이 아, 그렇죠.

신승준：왜 그러면 이제 수치가 달라지니까 그냥 물어본

임승빈：뭐 그것까지 구현을 그것까지 구현을 하는게

신승준：거야.

임승빈：좋을까요? 뭐 물론 뭐 할 뭐 수치를 달라지게 할 수 있을 것 같지만 문제는 뭐 그러면 사실 더 복잡해지는 건 그 레벨이 오를 때마다 얼마나 오르냐 그것도 맞춰야 되거든요.

신승준：그때 일식 모든 캐릭터가 전부 수치 일씩 오른다고 그때 해 놓긴 했는데 사실은 그거는 이제 아 뭐 능력치

임승빈：근데 근데 1이라 그니까 1이라는게 공격력 1씩 오른다 이렇게 하는 거야.

신승준：전부 일식네 전부 일식이라고

임승빈：그러니까 뭐 최대 체력도 일식이고 그

신승준：그냥 아니면 1%라고 하는게 더 맞을 수도

### 00:23:54

임승빈：체력 체력이라 근데 그

신승준：K네.

JS S：M.

임승빈：공 제가 궁금한게 그 각 캐릭터마다 공영력이 이렇게 되어 있던 거 맞나요?

신승준：똑같 아 그냥 똑같다고

임승빈：제가

신승준：했는데 저도 그거 임의로 한 거여

임승빈：예 그러니까 그 보면이

신승준：가지고네

임승빈：뭐지? 저희 타워는 지금 800, 체력이 800으로 되게 뭐 그렇게 본 거 같더라고요. 뭐 제가 정확히 본게 맞는지

신승준：저도 밸런스 기획은 안 해 봐서 넣어 보면서 해야 되는데 네. 이게 아,

임승빈：모르겠는데

신승준：AI가 해 주려나? 이게 최대 수학 수학을 잠깐만. 지금 이게 지금 한 게임에 몇 분으로 돼 있죠? 3분. 네. 3분이라고 했던 거 같아.

임승빈：뭐 3분 상품을 지킬 수 있으지 모르겠는데

신승준：문에 올라가면 아, 계산해 봐야 되는데.

### 00:25:00

임승빈：그데 어쨌든 뭐 뭐 자세하게 할 건 아니고 그냥 말이 되게끔만

신승준：올라가.

임승빈：조금 맞춰 주면 될 거 같거든요. 그런 뭐 어차피 뭐이 뭐 대단한 거 대단한 뭐 지금 출시

신승준：그렇죠.

임승빈：출시를 하는 것도 아니고 어차피

신승준：그냥 사실은 제일 너프하게는 뭐 어 제일

임승빈：이거

신승준：너프하게는 뭐 캐릭터의 공격력을 줄이 줄여 본

임승빈：그렇죠.

신승준：다음에 몇 최대 막 몇 명까지 넣었을 때 좀 많이 넣어야지 조금

임승빈：예.

신승준：이제 좀 게임성이 있어 보이니까 그런 걸 좀 따져

임승빈：응.

신승준：봐야 될 거 같은데 일단은 알겠습니다. 다운을 무조건 받아 가지고 저거 해 가지고 커밋을

임승빈：네.

신승준：해야겠네요.

임승빈：예. 뭐 커밋 해도 되고 뭐 커밋까지 해

신승준：기술은 뭐 이렇게 뭐 브렌치로 했다가 이렇게 하는 걸로 알고 있는데 브랜치로

### 00:25:50

임승빈：주면 예. 그러니까 지금 대부분 작업이 지금 대부 브랜치로 되어 있거든요.

신승준：올렸다가

임승빈：여기 보면 메인이 있고 아 아트는 이제 아트 저기 진서님 하시는

신승준：대부에 한번 올린 다음에 그거 그거 다 합쳐 가지고

임승빈：쪽이고네

신승준：메인에 승비 님이 올리시는 거죠.

임승빈：그러니까 저는 뭐 작업 저 로컬로 작업해 놨다가 그다음에 여기 댑로 그냥 올린 거거든요.

신승준：보통 SVN을 예전에 많이 쓰 이거 근데 기술을 써 써 줄

임승빈：아, 그래 뭐 다시 배우면 좋고 아니면

신승준：알아야죠. 어쨌든 아 배우면 돼요.

임승빈：그 스크립트 파이 스크립트 파일을 이제 예 예

신승준：하면 돼요. 그냥 어렵진 않으니까 하면 돼요.

임승빈：뭐 편하신 대로 하세요.

신승준：네.

임승빈：그러니까 뭐 스크립트 파일을 주셔도 돼요. 그러니까 이거를 그냥 복사해서 주시면 제가 보고 맞춰서 아니면 아예 뭐 표로 정리 표로만 정리해도 뭐 그러면 이제 그 표에 표대로 이제

### 00:26:53

신승준：아니 뭐 올려보죠 뭐 이하는 김면 올려보죠 뭐

임승빈：예. 예. M.

신승준：어 예전에 진섭 님이 그런 거 매뉴얼 쓴 거 있었는데 알서포트에서

JS S：제가요?

신승준：기터브 아

JS S：아 그거 저 말고 아마 철룡님이 있었을걸요. 아마 어 저 오기 전에 전부터 있었던 거

신승준：효룡님이었나?음 아 뭐

JS S：같은데 요즘에 뭐

신승준：유튜브에 다 나오니까 뭐 그냥 활 날리면 어쩔

임승빈：어

JS S：뭐 찾아보면 다 금방 나왔어.

임승빈：예 뭐 이상 뭐 이상한

신승준：수 없죠.

JS S：Oh.

임승빈：이상한 명령만 안 치면 뭐 뭐 발 날릴 일은 없을까요? 아니면 뭐 AI한테

신승준：어쨌든음 아 근데 이게

임승빈：물어봐요?

신승준：실정이 아 조금 걱정되긴 하네요. 여전히 약간 아직 가시 가시적인 느낌은 아직 안

임승빈：뭐가요?

### 00:27:49

신승준：와 가지고 그 배경도 이거 그거는

임승빈：응.

신승준：혹시 어떻게 좀 생각하신게 있나요? 신서님 배경 이제 아 그 파일에

JS S：병경이 어떤 거요?

신승준：이제 지금 끝으로 막 마감돼 가지고 어색하잖아요.네

JS S：아, 그 뭐 성벽 세우기로 하지 않았어요. 예.

신승준：맞아요.

JS S：그거는 뭐 진행해야 되는데 뭐 아직은 하진 않았어요.

신승준：그거랑 뭐 UI 좀 이런게 있어야지 조금 더 이렇게 느낌이 올 거 같아 가지고

JS S：UI는 아직 뭐 어떤게 필요할지 제가 모르니까. 어,

신승준：일단은 빨리

JS S：네.

신승준：정네

JS S：일단은 제가 그 이번 주 주에는 거기까지는 끝낼 거예요. 일단 제가 지금 애니메이션 잡고 있고 걸어 그러니까 이제 적군

신승준：네.

JS S：이동하는 거 그리고 공격하는 모션 뭐 플레이어는 이제 이동 없으니까 그냥 공격하는 거랑 죽는 모션 이제 뭐 죽는 이펙트도 있어야 되겠고 그 이제 저이랑

### 00:28:46

임승빈：M.

JS S：플레이어나 거 그거랑 이제 그 이제 목적지에 그 지켜되는게 기지 하나 있어야 된다 그랬잖아요.

신승준：네,

JS S：약간 조금 그냥 약간 뭐 사원 같은 느낌으로 그냥 조그맣게 하나 만들어

임승빈：네.

신승준：맞아요.

JS S：놓고 뭐 데미지 있는 거 단계별 것도 일단 거기까지 일단 이번 주까지 할

신승준：네.

JS S：생각이거든요.

신승준：성은 다른 오브젝트보다 크게 만드는게 나려나요? 너무 커도 이상한가?

JS S：뭐 그 바깥에 놓는 거야?

신승준：아, 막 끝지점에 네.

JS S：아 그 지켜야 되는 거.

신승준：그거는 약간 이렇게 어차피 타일을 벗어나

JS S：어,

신승준：타일을 벗어난 지점이라고 해야 되나?

JS S：저는 그

신승준：그거 타일 타일 끝에 거의 테두리 끝 아니에요.

JS S：예,

신승준：어, 그거 어떻게 하시는게 나을 거 같은? 그니까 마지막 그 타일 안에 마지막 지점인지 그 지역 안에 아니면 보통 마지막

### 00:29:52

JS S：거의 마지막 지점 쪽에 놓는게 낫지 않을까요?

신승준：지점에 바깥지 마지막 Yeah. 티점이 맞는 거 같긴 한데.

JS S：그래도 그냥 타일 안에는 있어야 될게 없 예 있

신승준：네. 네. 그게 나을 거

JS S：건물이긴 한데 뭐 엄청 크게 하지 않을 것 같아요.

신승준：같아요.

JS S：그냥 뭐 격자 그냥 한 뭐 이제 가로 그냥 이제 가로새로 뭐 한네 칸 정도 사이즈 한 세 칸네 칸 정도 사이즈로 그냥 건물이다라는 느낌만

신승준：네. 네.

JS S：주고 사이즈는 그냥 그렇게 안 크게 될 거 같아요.

신승준：알겠습니다.

JS S：느낌만 주는

신승준：음. 하고 승비 님 내일 순

JS S：정도

신승준：순산하고 하면 다음 일요일에 거의

임승빈：네.

신승준：돌아오고 저게 유부남의 삶입니다. 진선님도 좋은 소식이 있어야 할 텐데 이제 취업도 되시고 하시면

### 00:30:51

JS S：일단 지금 여자친구도 올해는 좀 지금 얘도 지금 직장이 없는 상태거든요.

신승준：아 요새 진짜 다

JS S：올해 작년에 나와 가지고. 예.

신승준：힘드네요.

JS S：근데 얘는 좀 1년 동안은 조금 그냥 쉬면서 공부하고 싶다고 해 가지고

신승준：아 준비하면서 하라고 하세요?네 같은

임승빈：예,

JS S：그죠.

임승빈：오늘 내일

JS S：뭐 이제 그것도 지금 준비하는 건데 조금 달라요.

신승준：디자인 누르신가요?

JS S：분야는 조금 다르고 얘는 약간 영상 쪽이고 조금 다릅니다.

신승준：음.

JS S：근데 그냥 근본은

임승빈：й

JS S：비슷해요.

신승준：가서 이제 회사에 부르면 되겠네. 컴투스 다닐 때도 그 부부 부부가 아주

JS S：어 저는 글쎄요. 산내는 조금나

신승준：그죠. 회사은 서로 모르는게 낫죠.

JS S：업무와 사적인 영역은 좀 구분이 돼야 되죠.

### 00:31:48

신승준：그래도 슈퍼센트는 크니까

JS S：아직 되지도 않은데 뭐

신승준：아 뭐 방심하진 마시겠지만 거의 대신 거 같은데.

JS S：확실하게 돼야지 이제 얘기를 하죠.

신승준：아 다행인 건 들 뜨시기 전에 과제를 제출하네요.

JS S：อึ ๆ ๆ

신승준：아게가지고 아 안 해도 되는데 식기 어쨌든 요거 타일 타일해서 하고 아 이거 밸런스를 잘 조절하면 일단 형태는 나올 거

임승빈：예. 아, 그 밸런스 할 때 그 코스트도 있거든요.

신승준：같고

임승빈：그러니깐 배치하는데 코스트 있었잖아요.

신승준：아 이거 혹시 또 몬스터 열어 겹쳐서 겹쳐서 지나갈

임승빈：예. 예.

신승준：때 누구부터 공거 공격해요.

임승빈：예.

신승준：누구부터 공격해요?

임승빈：제일 앞에 있는 애 제일 앞에 있는 애 무조건 제일

신승준：제일 앞에 있네.

임승빈：정확히만하면 제일 처음에 본애를 공격을 하는데 뭐 어차피 Yeah.

### 00:32:57

신승준：그럼 조금이라도 누가 가 앞서 있나요? 그 만약에 왜 버그든 겹쳤어?

임승빈：예.

신승준：겹치면 그거 나온 아이디 순서로 그냥

임승빈：예.

신승준：공격하나요?

임승빈：만약에 겹치면 아니 뭐 그냥 어쨌든 제일 가까이 아마 제일 가까이 있는 애들부에부터 공격할 거예요.

신승준：아 무조건 제일 가까운다는 그게 있는

임승빈：그냥 그런 식으로 돼 있고. 예.

신승준：거죠.

임승빈：근데 사실 뭐 어떤 상황일지 모르겠지만 뭐 순위가 바뀔 가능성은 있는데 제가 봤을 때는 뭐 특별히가 있을까 싶긴 한데 아이 이런 데서

신승준：공작의 오류로 그럴 수도 있으니까 물어본가?

임승빈：근데 어쨌든 제일 가까이 있는 애를 공격을 하는 걸로 돼

신승준：음.

임승빈：있어.

신승준：그럼 만약에 이렇게 쏘는 순간에 죽었어. 그럼 그냥 허공 날리는 거야.

### 00:33:50

임승빈：예. 뭐 그 제 만약에 투사체가 있으면 투사체까 날아간 것까지는 아마 맞을 거예요.

신승준：음.

임승빈：예. 아,

신승준：죽어도

임승빈：그리고 여기 어쨌든 그 파워 에너지 이거 배치 포인트는 어떻게 할지도 이것도 같이 결정을 좀

신승준：아 저거 하면 올라가야 될 것 같

임승빈：뭐가 그러니까 뭐 일식

신승준：일씩.

임승빈：올라간다는게 뭐 웨이브

신승준：네. 그러니까 뭐 아니 뭐 2초에 2초에

임승빈：웨이브마다 웨이브마다 올라간다는 거야? 아니면음

신승준：뭐 일식이든가 이런 거 있잖아요. 2초에 일식 오른다. 그냥 무조건

임승빈：그냥 뭐 그게 그냥 그게 맞을지 한번 좀 고민을 해 주세요. 그러니까 오

신승준：왜냐면 그러면 뭐 예를 들어 어 우리가 왜냐면 죽는게

임승빈：예

신승준：죽는 개념이 있어 가지고

### 00:34:52

임승빈：보면 어쨌든 지금 100하고 설치 비용 1로만 해 놨거든요. 그래서 뭐 거의 무한이나 다름 없는데. 음.

신승준：아 설치 비용은 1이어 최대 빠지고 멈춰

임승빈：예.

신승준：있네요.

임승빈：그러니까

신승준：근데 조금 약간의 그 긴장감을 주려면 저게 늘어나 해야 될 거

임승빈：뭐 그런 식 그런 식으로 가능한데. 예.

신승준：같아요.

임승빈：그럼 대략적으로 그러니까 언 뭐 진짜 그냥 2초로 확 확정할까요?

신승준：네. 이거는 저도 한 번도 이런 거 안 만들어 봐 가지고 계속 수치를 이렇게 넣어서

임승빈：2초에

신승준：그걸 찾아야 될 거 같아.

임승빈：예.

신승준：그 다른 게임을 깔아 가지고 해하면서 이런 게임을 쭉 찾아봐야 될 거

임승빈：예.

신승준：같은데.

임승빈：뭐 그러니까러 그니까 어쨌든 뭐 러프하게 주면 제가 그걸 그냥 수정을 할 테니까.

### 00:35:40

신승준：알겠습니다.

임승빈：네.

신승준：저것도 정해 볼게요.

임승빈：예.

신승준：빈 빈 정책들을 저도 채워 볼게요.

임승빈：예.

신승준：Ja.

임승빈：뭐 사실 지금 이것도 AI 아 뭐지? AI, AI한테 뭐 해 달라고 한

JS S：M.

임승빈：거니까

신승준：아, 나도 유니트를 좀 더 잘 알면 AI로 이런 거 그 MCP를

임승빈：사실 뭐 코덱스 연결하면 편한게 더

신승준：그걸 연결한 거야.

임승빈：작업 예 뭐 꼭 뭐 MCP

신승준：MCP 맞나?

임승빈：있으면 더 잘 되긴 하는데 뭐 없어도 그

신승준：어떻게 연결한 거야?

임승빈：코덱스 그니까 그 코덱스에 이제 보면

신승준：연결했다는 거 자체가 예,

임승빈：여기 그 쪽 이게 그

신승준：노하우 좀 알려 주세요.

임승빈：쪽 있거든요. 그러니까 뭐 지금 제가 이것저것 많은데

신승준：예.

임승빈：이거 보면이 프로젝트 만들기 해 가지고 그 채지어 편집할 수

### 00:36:44

신승준：네.

임승빈：있는 폴더 추가 해 가지고 여기서 워크스페이스에 저는 여기다 넣어

신승준：아.

JS S：M.

임승빈：놨거든요.

신승준：예.

임승빈：이거 이거 다운 그 참고 깃 다운 받으면 그이 FC라고 뜨는데여 이걸 추가하는게 아니라 그 밑에 이제 그 이거 한 칸 더 내려가서 추가해야 돼요.

신승준：M.

임승빈：이게 유니티 프로젝트거든요.

신승준：Nej.

임승빈：이거를 열기하면 이거 열기하면 이제이 프로젝트가 되면서 창이 이제 하나 이게 새로 하나 뜰 거예요. 그러면 여기다가 일단이 코드를 설명해 줘 하면 이제 코드가 어떤 코드인지 좀 더 편하게

신승준：음.

임승빈：설명을 받을 수가 있어요.

신승준：나중에 우리 형한테 한번 배워야겠네요.

임승빈：뭐 그래도 좋죠.

신승준：저도 가반기 때 강의를 해야 돼 가지고 대학 대학교에서 아

JS S：아니

임승빈：음.

신승준：생성령 AI로 강의해야 되는데 작은 거라도 다 지금 저도 방의한 만들어야

### 00:37:59

임승빈：뭐 필요한 거 뭐 얘기 있으면 얼마든지.

신승준：되는데 하기가 싫으해요.

임승빈：응.

신승준：도 차라리 회사 다니고 싶은데.

임승빈：뭐 그거 하면서 이것도

신승준：하여튼 또 축복이 있으셔

임승빈：경험이죠.

신승준：가지고 시간 옆에서 붙어서 한번 이렇게 하고 싶은데 쉽지

임승빈：예. 예. 오케이.

신승준：않네요.

임승빈：뭐 어음

신승준：아한 다음 주쯤에 한번 만나서 할 수 있으면 한번 해도 좋을 거

임승빈：예.

신승준：같아요.

임승빈：뭐 다음 주 예, 다음 주 한번 해도 되고요.

신승준：네.

임승빈：한번 어 시간이 어 한번 예 한번 맞춰 볼게요.

신승준：짐선님은 그렇다고 쳐도 승비 님이랑 저는 만나 가지고 이게 뭔가 같이 빨 이제 바이브 코딩이 아니라 바이브 기획과 코딩을 동시에 해야 됐어. 마무리 지을 때. M. 수치도 막 바로바로 옆에서 바꾸고 해야 될 거 같아.

### 00:39:03

신승준：그게 더 빠를 거 같습니다. 느낌이.

임승빈：참고로 메인 일단 뭐 메인 화면도 있긴 있어. 그리고 혹시 그거 여기 네.

신승준：네. 한번 그까 된 거 다음 한번 보여 주세요.

임승빈：근데 사실 메인도 그냥 진짜 딱 플로우만 할 수 있게 한 거라서

신승준：저 나옹진 저는 크리스토퍼 논란이다 생각하고 싶고 싶 나옹지처럼 하면 안 될 거

임승빈：그냥 진짜 딱 그 이것만 만들어 놨고 이것도 AI한테 만들어 달라 한

신승준：같고

임승빈：거고 그다음에 이걸 이제 그 UI로 채울 건데 그러려면 이제 그 일단 그 뭐 UI 그 뭐지? 지 이미지들이 좀 있어야 될 거 같고요. 이거 하면 이제 바로 아까랑 똑같아 이게 하고

신승준：원래 기획서 기준은 로비 갔다가 가요.

임승빈：그래서네

신승준：이런 거 그거 안 될 거 같죠?

임승빈：뭐 일단 뭐 로비도 추가는 할 수 있는데 로비

### 00:39:58

신승준：시간

임승빈：로비 뭐 로비도 추가할 수 있어요.

JS S：Ja.

임승빈：니까 그거는 뭐 상 그건 전혀 뭐 문제는 되는 건 안 되고 뭐 그냥 지금 그냥 뭐 어쨌든

신승준：내가 볼 땐 며칠 우리 만나서 해야 될 거

임승빈：뭐가

신승준：같아요.

임승빈：일단은 뭐 그거 하고 뭐 이거 하면 이제 승리하면 승리 페이지 나오고 그다음에 패배하면 패배 페이지 나오고 이렇게 뭐 그런 식으로 돼 있으니까

신승준：공덕가 가지고 어디 하나 빌려 가지고 나 옆에서 할 일 하다가 이렇게 보고 해야 되려네.

임승빈：일단은 그래요. 그러니까 뭐 대충 전달 해서 뭐 이렇게 이거 하고 나면 이제 뭐 이렇게 할 거고

신승준：그럼 제가 할 일은 게임 수치 게임 게임 뭐

임승빈：응.

신승준：케 공격력 캐릭터랑 몬스터 수치

임승빈：예. 뭐 그걸 조금

신승준：수치 조절하고 그다음에

임승빈：고절하고

신승준：UI 정리 정리

### 00:41:09

임승빈：어 이거 뭐 기능상 혹시 뭐 다른 문제가 없는지 뭐

신승준：거고 기능상 지금

임승빈：그런 것도 한번 봐.

신승준：타임 타임하웃은 지금 없죠,

임승빈：예. 네. 저 지금 타임하우스라는게 시간 제한 시간인가요?

신승준：지금. 어 잠깐만요.

임승빈：제한 시간이 사실 필요가 없죠. 사실은 디펜스 게임은 이미

신승준：잠깐만 내가 어

임승빈：그이 몬스터 가는게 제한 시간이다

신승준：맞나?

임승빈：보니까

신승준：아 시간 이렇게 흐르는 거

임승빈：그러니까 그게 디펜스 게임은 크게 보통 제한 시간이 없어요.

신승준：그런가요?

임승빈：예.

신승준：그냥 타임아웃 그래도 되면 끝난다라고

임승빈：왜냐면 왜냐면 특히 특히 더

신승준：엄결.

임승빈：뭐지 아까 뭐지 이동 이동 이동한 하면서 공격이기 때문에 어차피

신승준：네.

임승빈：그이 적이 맨 앞에 있는 적이 그걸 때 어 죽이지 못하고 그 사원 앞까지 가면 결국엔 그게 시 제한 시간이 되는 거예요.

### 00:42:12

신승준：어 그럼 사실 중요한

임승빈：그니까 그거를 뭐 그냥 굳이 제한이 시간을 조절하고

신승준：거 중요한 클리어 시간인가요?

임승빈：싶어 시간이 그렇게 되는 거죠.

신승준：근데 그래도 재을 일단 준다고는 생각해서 써 놓긴 했는데

임승빈：니까 그러니까 제한 시간 그러니까음 그 사실

신승준：데

임승빈：그러면 그냥 뭐 약간 그렇게 되면 디펜스 게스 문제가 이제 약간 목적이 좀 혼동이 될 수도 있다. 제한 시간을 지키는게 문제라면 이제 당연히 4원보다는 이제 빨리 제한 제한 시간 안에 적을 없애야 되니깐 입구에 앞쪽에 배치를 하거나 이제 그런식이 되겠고 근데 이제 디펜스한 목표가 이제 4원이 되면 이제 4원을 지키기 위해서 조금 더 뭐 한다던가 그런 건 있을 텐데 뭐 그거는 이제 한번 생각해 보 뭐 제한 시간 넣을 수

신승준：자, 그다음에 저도 생각해 볼게요.

### 00:43:07

임승빈：있어요. 예. 넣을 수 있어요.

신승준：시간.

임승빈：예. 넣을 순 있고

신승준：저도 디펜스 게임을 공부 중이라 한대한 개념 고민 그다음에 보면 이거 웨이브 쭉 한 보드로 끝낼까요?

임승빈：그리고

신승준：그니까 한 스테이지 안에 내 이어진

임승빈：한 스타시에는 아 이어진 메이브예요 아니면

신승준：웨이브 이어진 웨이브로 그냥 일단 생각을

임승빈：면 예.

신승준：했어요. 단순하게. 예.

임승빈：그러니까 웨이브 열 지금도이 웨이브 열 개가 한 게임으로 되어

신승준：예. 예. 그럼 그렇고 피 그렇고.

임승빈：있거든요.

신승준：알겠습니다. 그럼 혹시 그 스킬할 때 그거 어 공격 몇에 얼마큼 쌓인다 이런 거는라고 개발 하실 거죠.

임승빈：근데 일단 전체 공격이죠.

신승준：그러니까 뭐 네.

임승빈：그게 그렇죠.

### 00:44:15

신승준：그러니까 스킬 쌓이는 거랑 스킬 쌓이는 거는 이제 캐릭터

임승빈：예.

신승준：개별로 싸고 그냥 스킬은 그냥 전체

임승빈：개별로 돼 있고

신승준：뭐 얼마 깎는다 이런 것도 그냥 그 전체를 전체 공격이에요.

임승빈：전체 공격으로 예.

신승준：전체 공격 예 지금

임승빈：예. 뭐 그렇게 하 그렇게

신승준：배치하 배치 바뀌는 거 한번 보여 줄 수 있어요?

임승빈：됐지요?

신승준：배치 이동 이거 돼 있어요.

임승빈：아 돼 있죠.

신승준：눌러

임승빈：예를 들어 이렇게 설치하고 누르고 파워

신승준：놓고

임승빈：재배치하면 이렇게 옮겨지고 철거도 할 수 고 다시 뭐 할 수

JS S：Yeah.

임승빈：있고

신승준：드래그 앤드라 어렵나요?

임승빈：아 그 일단 일단 포스트앤 클릭으로 돼 있어요.

신승준：예.

임승빈：일단 그렇게 드래그 앤 드랍은 조금 더 생각해 볼게. 그러니까 근데

### 00:45:15

신승준：그때 그거 얘기 나는 거 요거 딱 누르면 클릭하는 그러니까 드래그 하는 순간

임승빈：맞아요.

신승준：투명 그거에서 딱 놓으면 딱 그래야 된대.

임승빈：예.

신승준：왜냐면 요거 또 UI 놓고 또 생각보여 볼게 많아

임승빈：근데 이제

신승준：가지고요.

임승빈：그러니까 그 지금 이제 약간 시간이 없어서 좀 빠른

JS S：Ja.

임승빈：일단 뭐 기능만 이제 보여 주는 건데 뭐 그거는 이제 그걸 수정을

신승준：예. 극에너지

임승빈：할게요. 응이 에너지 봐.

신승준：에너지바

임승빈：예. 에너지 봐도 맞아. 에너지 바도

신승준：불가능하면 거 같으면 얘기해 주세요.

임승빈：뭐 불가는 아닌데. 음. 빨리 해야죠. 이거.

신승준：우금 우선수님 정해 볼까요? 일단은 배치돼서 나오긴 했으니까 제가 볼 때는

### 00:46:13

임승빈：예.

신승준：그 공격 이동하면서 공격하는 거 있잖아요.

임승빈：예.

신승준：그거는 좀 크리티컬한 거여 가지고 그거는고 그거는 그걸 제일 먼저

임승빈：예.

신승준：고치고요.

임승빈：예.

신승준：그다음에 어 나머지는 그래도 동작은 하니까 어 패턴 패턴을 바로 먼저 만 패턴을 먼저 만들어 주세요.

임승빈：뭐야

신승준：그게 나 요거 만약에 지금 말한 거 고치면 얼마나 걸릴 것 같아요?

임승빈：일단 패턴 일단 한번 뭐 이번 주 바쁘니까 일요일까지 다음 주 일요일까지 하는 걸로 해 볼게요. 니까 뭐 빨리 끝나면 더 빨리 끝나면 빨리 하고요. 일단 저도 빨리 끝낼 수 있으면 할

신승준：아,

임승빈：거거든요.

신승준：다음 주 일요일은 아이 점검은 못 하겠네요.

임승빈：예.

신승준：점검은 못 하겠네. 점검 다음 주 일요일이면

임승빈：아 다음 주 일요일 날 체정검이야.

### 00:47:20

신승준：사실 10일 제출인까지 제출이니까 끝이잖아요.

임승빈：다음 주면 3일이죠? 그러니까 다음 2일. 그냥 다음 주면 이제 2일

신승준：오, 오늘 이번 주 얘기 이번 주 얘기한 거야 그러면 이번

임승빈：그러니까 그지?이 아 이번 주 이번 주 다음

신승준：주 그래서 다음 주라 그래서 어 이거 큰일 났네.이이

임승빈：주가 아니라 이번 주 아 다 이번 주 2번 그러니까 그 다음 다음 주 일요일이니까 2일이죠?

신승준：이이네

임승빈：2일 7 8월 2일 2일이나 3일

신승준：하고 하면 그동안 제가 아 이번 주까지는 아니더라도 최대한 대출할 문서는 고 그니까 각자 그 결과물은 챙겨 주셔야 되고 그 무슨 문서 같은 것도 써야 되는 거는 일단은 제가 하하고 있을게요. 그거 팀 이름은 그냥 뭐 엘리멘트 뭐 이런 거 해야 되나? 그냥 아무거나

### 00:48:17

임승빈：예.

신승준：일단은

임승빈：애 애한테 해 달라요.

JS S：제일 그냥 생각 안 나면 그냥 게임 이름 똑같이 해도 되고

임승빈：그죠?

신승준：호프 호프 할까요?

임승빈：맞아. 게임이라 엘리멘터 디펜스 아니었어요?

신승준：맞아요. 엘리 엘리멘탈 그냥 디펜스 팀 그냥 이런게 제일 날려나요?

JS S：해도 뭐 사실 무난할 거

임승빈：어 아니 이TV라고

신승준：1위팀 1위팀 하여튼 뭐 이런 거는 좀

JS S：같군.

임승빈：하던

신승준：아 뭐 중요한 건 아니지만 그런 건 좀 정리해 보고 해서 그러면 해서 올리고 테스트하고 전 일단 될 거 같고 그러면 짐선 님은 그럼 승비 님은 작업을 언제부터 부터

임승빈：응.

신승준：가능하세요? 중간중간에도 확인할 건데 그러면 아까 2일 얘기했는데 2일의 패턴이 완성된다

임승빈：그러니까음이

신승준：얘기예요.

### 00:49:20

신승준：그럼 제가 확실한 걸 왜 물어보냐면 그럼 그전에 패턴을 확실하게 다시 정리해야 되나 싶어 가지고 패턴 시스템을 아 3일

임승빈：제 3일로 할게요. 3일로. 예. 일단 3일로 하고 패턴에 중간중간에 최대한 할 건데. 음. 일단 뭐지? 패턴. 아, 그리고 그 패턴이 이제 그지도 총 일단 맵 일단 실제 플레이 크기이 정도면 충분한가요? 됐죠? 예.

신승준：뭐 어 그냥 막이 뭐

임승빈：아니, 충분한 거 같으니까. 그 뭐지?

신승준：이렇게 했으면 좋. 아 근데 정해야 되구나. 정해야지 비주얼도 픽스하기 좋죠.

임승빈：T

신승준：진사님 뭐 이렇게

JS S：그렇긴 한데음

신승준：단계별로 좀 커져야 되나 싶어 가지고 저 10단계까지 있는 거잖아. 어떻게 보면 뭐 1에서

### 00:50:26

JS S：커져도 좋을 거 같긴 하네요.

신승준：1에서 뭐 3스테이지까지는 크기 몇 뭐 그 그렇게 좀 정해 주실 수 있나요? 신선님 그냥 대략적으로

JS S：제가 종하는게 맞을까요? 아, 이건 모르겠는데. 이거 진짜 제가

신승준：그냥 저는 이게 난이도도 아 난이도

JS S：모르겠네요.

신승준：잠깐만 아 난이도보다는 예뻐

JS S：제가 난이도까지 머릿속에 시뮬레이션 얘 뽑이는 거

신승준：보이는 Ja.

JS S：사실 상관없어요. 예뻐 보이는 거는 뭐 작아도 이쁘게 해야 되고 뭐 커도 이쁘게 해야 되는게 맞는데

신승준：음. 일단은 그러면 크기를 똑 똑같이가 주세요.

JS S：데

신승준：일단은 예,

임승빈：예. 그래.

신승준：크기는 나중에 뭐 좀 바꾸면

임승빈：그래서 예.

신승준：되니까.

임승빈：어쨌든 이게 맵 일단이 길 생성은 지금 보이는 대로 그 뭐지?이 약간 처음 뭐지?

### 00:51:26

임승빈：약간 패턴을 생성한 다음에 이제 그걸 있는 방식으로 계속 유지를 할게요. 네. 대신에 이제 아마 이런 식으로 될 것 같아. 그니까이 지금네 개인데 아마 다섯 개로 나눠서 중앙에도 하나 놓고 그래서 그런

신승준：음.

임승빈：식으로 할까 지금 생각 중이거든요.

신승준：음.

임승빈：중앙에 이제 뭐 교차로를 넣을 수 있으면 교차로 넣어 가지고 이제 그 거기까지 생성하는

신승준：네. 음.

임승빈：걸로 일단은 한번 해 볼게요.

신승준：알겠습니다.

임승빈：음.

신승준：그렇게 해서 행성하면 편하고 파일 넣고 하면 그러면 느낌상 다음 주쯤에 만약에 패턴 완성되고 그럼 그 주부터는 이제 리소스 다 갈아드는 과정이잖아요.

임승빈：그렇죠.

신승준：테스트하고 아 그럼 이번 주에 최대한 다음 주에 테스트할 수 있게 뭐 각다 좀 제출할 수 있는 거는 다 준비해 놔야겠네요.

### 00:52:32

신승준：그래도 다음 주에 바꾸더라도 예.

임승빈：뭐 그렇죠. 뭐 일단 뭐 기본 틀 정도 만들어 주는 것도

신승준：그래야 될 거 같아요. 예.

임승빈：괜찮아.

신승준：왜냐면 다음 주에 패턴 완성해 가지고 이제 막 화면 만들고 막 이런 막 리소스 주고받고 이러면 금방 다음 주 끝날 거 같아 가지고 저도 이번 주 일요일이랑 다음 주 일요일 아기 이제 돌 근처여 가지고 사진 찍거든요. 진섭 님도 면접 있으 면접 면접을 그래도 준비하실 거 아니에요? 네. 알겠습니다.

JS S：해줘.

신승준：그러면 패턴 다음 주 2일까지 예. 하시고 짐섭 님 그럼 어떤 거 중심으로 이번 주는

JS S：아까 뭐 말씀드렸더라? 일단 애니메이션 작업하고 있고 어 이제 애니메이션이라

신승준：네.

JS S：그러면 이제 뭐 이동이랑 공격 죽을 때 뭐 이펙트라든가 이제 플레이어를 배치했을 때 이펙트 순간

### 00:53:47

신승준：네.

JS S：이동되는 이펙트 필살기까지는 이번 주는 잘 모르겠어요.

신승준：네.

JS S：살살기 말고 일단 켜야 되는 기지 기지를 예, 단계별로 파괴되는 거 구현하는 거.

신승준：아네네

JS S：그리고 제가 바깥에다가 그 성벽이라고 일단 말씀을 들었는데 아 거 성벽이 이쁠지 뭐가 이쁠지 좀 예 좀 저걸 한번 해 볼게요.

신승준：헤두리라고요.

JS S：테두리 예는 이번 주는 한 그 정도까지 할 수 있을 것 같아요.

신승준：헤두리 있습니다. 아 뭐 UI 저는 UI 정리하고 요거 할 때 어 그 시트 이제 만약에 만들면 거기 하면서 넣으시면서 해도 괜찮을 거 같아요. 어차피 결과물 제출해야 되니까. 아 이거를 어떻게 해야지 또 결과물을 잘 보였지. 이것도 좀 고민해 볼게요. 알겠습니다. 혹시 질문이 있을까요? 아니면 뭐 뭐가 또 필요하다.네

### 00:54:57

JS S：저는

임승빈：일단은

JS S：딱히

신승준：알겠습니다.

임승빈：예.

신승준：여기서 회의를 끝내도록 하시죠. 진선 님 2차 가신 거 축하드리고요. 승미 님은 아기 예쁘게

JS S：아니다. 특비 님도 예,

신승준：순산하시기를.

JS S：잘 순상하시는 거.

임승빈：감사합니다. 네.

JS S：예.

임승빈：파이팅

JS S：네.

신승준：그러면 다음 만나는 거를 언제 정할까?

임승빈：합시다.

신승준：그것만 정하고 끝내시죠. 비 님이 아 1 2일 그건가요? 태실

임승빈：일 아니 그 일요일 날 일요일인데

신승준：2일태실인가요?

임승빈：어쨌든 뭐 그날 뭐 2일 날 이제 뭐 조리원 들어가고 막 바쁠 것 같으니까 3일 다음 주 월요일 날 보는 걸로 할까요 일단

신승준：좋습니다.

임승빈：예

신승준：월요일에 이게 뭐 아 근데 이게 거의 그럼 월요일에 짜잔하고 등장하는 거야?

### 00:56:03

신승준：패턴 패턴 짜자.

임승빈：아 한번 해 볼게요.

신승준：알겠습니다.

임승빈：그러니까 어 뭐 별 이상 없으면 다 구현이 될 거 같은데.

신승준：네. 그 중간중간 뭐 진행상 그냥 편하게 알려 주세요.

임승빈：예. 예.

신승준：저처럼 막 이렇게 막 이거 하는데 어때요?

임승빈：알겠습니다.

신승준：막 이렇게 물어보고.

임승빈：예.

JS S：저도 뭐 예 틈 나 대로 일단은 는 뭐 작업하는 거 알 그 진행 상황 알려

신승준：네.

임승빈：예.

신승준：네.

임승빈：예.

신승준：좀만 더 힘을 내 보아요.

JS S：드릴게요.

임승빈：예. 알겠습니다.

신승준：그래도 재밌는 경험일 겁니다.

임승빈：네.

신승준：이렇게 빠른 시간 만들어야 되니까. 하여튼 수고하셨습니다.

임승빈：네.

JS S：네.

신승준：네.

JS S：좋습니다.

신승준：좋은 마음 되세요.

JS S：네. M.

임승빈：네.

### 00:56:57 후 스크립트 작성이 종료되었습니다.

수정 가능한 이 스크립트는 컴퓨터에서 생성되었으며, 오류가 포함되어 있을 수 있습니다. 생성 후에도 사용자가 텍스트를 변경할 수 있습니다.