# 📝 회의록

8월 8, 2026

## 회의 일정: 2026년 8월 8일 22:51 KST

회의 기록 스크립트

### 요약

팀은 최종 산출물 준비와 기존 작업의 완성도 향상을 위해 개발 우선순위를 재조정하였습니다.

산출물 및 개발 조정
제출용 빌드와 문서 목록을 확정하고, 지형 조정과 카메라 및 배경 설정을 통해 화면 시인성을 개선했습니다. 배경음의 적절한 루프 길이를 5에서 10초 사이로 합의했습니다.

게임 효과 및 밸런스
필살기 이펙트 구현을 완료하고 효과음 제작 방식을 논의했습니다. AI를 활용한 밸런싱 시도는 시간적 제약을 고려하여 기존 문서의 수치를 유지하기로 결정했습니다.

마감 전략 및 완성도
남은 기간 동안 기능 추가보다는 기존 작업의 완성도를 높이는 데 집중하기로 했습니다. 제출용 문서의 동기화보다는 자료로서의 완성도를 높이는 전략을 채택했습니다.

### 다음 단계

- [임승빈] 게임 완성: 나무 타일을 평지로 변경하고 UI 작업을 마무리하여 게임을 완성한다.

- [임승빈] 작업 공유: 내일 아침까지 작업 완료 후 프로젝트를 공유한다.

- [임승빈] 카메라 수정: 카메라 오브젝트의 위치를 뒤로 조정하여 잘리는 배경 문제를 수정한다.

- [JS S] 사운드 제작: 게임 내 특수 기술들의 효과음과 캐릭터 관련 사운드를 제작하여 전달한다.

- [임승빈] 기획서 검토: 코드와 프로젝트 세팅을 참조하여 기획서 내 수치를 검토하고 수정한다.

- [신승준] 기획서 및 사운드: 기존에 작성된 기획서 문서를 다듬고 배경음 제작을 완료한다.

- [임승빈] 패턴 생성 버튼: 패턴 생성 기능을 즉시 보여줄 수 있도록 숏컷 버튼을 구현한다.

- [JS S] 프리팩 수정: 수정된 프리팩을 업로드하고 벽 회전 각도를 0으로 설정합니다.

- [JS S] 아트 점검: 인게임 아트 상태를 점검하고 이펙트 높이나 사이즈 관련 수정 사항을 제안합니다.

- [신승준] 문서 작성: 게임 소개 및 설명 문서를 작성하고 필살기 아이콘 이미지를 공유합니다.

- [임승빈] 빌드 공유: 웹 브라우저에서 실행 가능한 빌드와 소스 코드를 준비하고 공유합니다.

### 상세정보

- 프로젝트 산출물 및 문서화: 팀원들은 제출해야 할 산출물 목록을 확인했습니다. 주요 항목으로는 플레이 가능한 빌드(웹 또는 모바일 APK), 전체 소스 코드, 30초 분량의 게임 플레이 영상, 게임 소개 및 플레이 방법 문서, AI 활용 기술 문서, 그리고 팀원 역할 기술서가 포함됩니다 (00:04:14). 빌드와 소스 코드는 GitHub에 업로드하고, 영상은 YouTube를 활용하며, 문서는 PDF 형태로 준비하기로 하였습니다 (00:05:56).

- UI 작업 및 지형 조정: 임승빈은 현재 UI 작업이 진행 중이며 애니메이션 연결 작업을 완료했다고 보고했습니다 (00:05:56). 카메라 시점 문제와 관련하여 나무 오브젝트가 화면 하단을 가리는 현상을 해결하기 위해 나무를 줄이고 평지 위주로 지형을 변경하기로 결정했습니다 (00:08:08).

- 배경 및 카메라 설정: JS S는 배경 오브젝트가 카메라와 함께 움직이지 않도록 카메라 하위 오브젝트로 설정할 것을 제안했습니다. 이는 배경이 카메라 고정 위치에 따라 안정적으로 보이게 하기 위한 조치입니다 (00:10:05).

- 벽 타일 회전 수정: 벽돌 타일의 회전 각도 문제로 논의가 있었습니다. 처음에는 90도 회전을 시도했으나, JS S는 프리팹 설정을 확인한 후 회전 값을 0도로 고정하여 수정본을 올리기로 했습니다 (00:12:29) (00:38:54).

- 배경음 설정: 배경음 루프 길이에 대해 논의한 결과, 너무 짧은 반복은 스트레스를 유발할 수 있으므로 5초에서 10초 사이의 길이를 적절한 것으로 합의했습니다 (00:13:34).

- 필살기 효과 구현: JS S는 물과 흙 등을 활용한 필살기 이펙트를 제작했습니다. 해당 오브젝트들은 카메라 하단에 배치되어 있으며, 필살기 사용 시간 동안만 활성화되도록 구현될 예정입니다 (00:16:40).

- AI를 활용한 사운드 제작: JS S는 유료 AI 서비스를 사용하여 캐릭터 생성, 공격, 사망, 보스전, 승리 및 패배 상황에 맞는 효과음을 제작하여 다음 날까지 전달하기로 했습니다 (00:18:52).

- 패턴 생성 및 AI 기반 밸런싱: 신승준은 패턴 생성을 확인하기 위한 단축키 설정을 요청했습니다. 또한 AI를 활용한 게임 밸런스 조정과 관련하여, GitHub 저장소를 AI에 연결하여 캐릭터 능력치(공격력, 방어력, 속도 등)를 설정하는 방안이 논의되었습니다 (00:20:22) (00:22:31).

- 밸런스 데이터 조정 논의: 팀은 AI가 생성한 수치를 그대로 적용할지 기존 값을 유지할지 논의했습니다. 시간적 제약으로 인해, 무리하게 새로운 수치를 적용하기보다는 현재 문서에 정의된 값을 기준으로 밸런스를 검토하고, 핵심 산출물 완성에 집중하기로 했습니다 (00:28:47).

- 문서화 전략: 팀은 제출용 문서를 작성할 때 코드와 문서 간의 완벽한 동기화보다는, 제출 근거 자료로서의 역할을 강조하기로 했습니다. 신승준은 게임 소개 및 설명 문서를 작성하고, 임승빈은 검토를 담당하여 전체적인 완성도를 높이기로 했습니다 (00:34:12) (00:44:32).

- 최종 작업 계획 및 마감: 팀은 제출 기한이 약 2일 남은 상황임을 고려하여, 추가적인 기능 개발보다는 기존 작업의 완성도를 높이는 데 주력하기로 했습니다 (00:39:40). JS S는 인게임 화면과 이펙트 사이즈 등 아트적인 측면을 최종 점검할 예정입니다 (00:40:50) (00:42:41).

- 일정 조율: 최종 점검을 위해 다음 날 오후 4시에 회의를 갖기로 했습니다. 이 회의에서 임승빈은 웹 브라우저에서 실행 가능한 최종 빌드를 공유하고, 각자 준비한 산출물을 통합하여 제출 준비를 마무리할 계획입니다 (00:45:48).

Gemini가 작성한 회의록이 정확한지 검토해야 합니다. Gemini가 회의록을 작성하는 방법에 관한 도움말을 알아보세요.

이 특정 메모의 품질은 어떤가요? 간단한 설문조사에 참여하여 의견을 들려 주세요. 특히 해당 메모가 얼마나 유익했는지 알고 싶습니다.

# 📖 스크립트

8월 8, 2026

## 회의 일정: 2026년 8월 8일 22:51 KST - 스크립트

### 00:01:02

임승빈：음. 어,

JS S：안녕하세요.

임승빈：안녕하세요.

JS S：지나

임승빈：네. 천창해.

JS S：승주님이 안 들어오셨구나.

임승빈：예.

JS S：아, 승주님이 아직 안 들어오셔

임승빈：예, 아직 안 들어왔어요. 아, 이제

JS S：아, 오셨네. 안녕하세요.

신승준：안녕하세요.

임승빈：안녕하세요. 늦어서 죄송합니다.

JS S：아, 잤어.

임승빈：네.

신승준：아닙니다. 저는 일단 그 우리 개발된 방향으로 엑서를

임승빈：는

신승준：일단은 한번 떴고요. 한번 공유드릴게요. 이제 여기 승비 님이 채워 주시면 네. 네. 일단은 뭐냐 뭔가 끝나? 여기에 근데 일단은 그 개발 그것도 들어갔는데 아 그 패턴 생성하는 것 들어갔는데 그거는 좀 고치시면 될 거 같고. 많이 피곤해 보이네요, 승비 님.

임승빈：예, 괜찮아요.

### 00:04:14

임승빈：예.

신승준：어쨌든 요거는 이제 또 읽어보고 제가 다 최대한 내용 맞게 고쳤는데 없으면 뭐 고치셔도 됩니다. 아 그 좀 있으면 고쳐도 돼요. 틀린 부분 있으면 지금 나중에 읽어 보세요. 지금은 네. 네.

임승빈：네.

신승준：그래서 이거에서 같이 고쳐지면 이걸로 아 잠깐만요. 산출물을 봐야겠다. 아 MHN돈 자 산출물이 사전 과제해 보자. 플레이 가능한 빌드 필믹 소스 코드 웹 또는 모바일 앱 앱은 APK 테스트 링크 웹은 브라우저 실행 플러스 전체 소스 30초 영상 게임 플레이 방법 아 플레이 방법도 써야 되네요. 실행 방법, AI 활용 기술 문서 팀원 롤 기술 어 게임수 기획서보다는 아 근데 기획서도 없고 일단 게임 개요 플레이 방법, 실을 써야 되네요. 예 그거 보고 이제 메뉴얼를 하하려나 봅니다. 아, 일단은 저걸 맞춰 가지고 아, 뭐 발표 그거는 쓸 필요가 없네.

### 00:05:56

신승준：아, 그래서 빌드 소스 코드는 기터브고 플레이 동영상은 유튜브고 게임 소개

임승빈：Да.

신승준：뭐 PDF AI 활용 기술 문서 PDF 팀원툴 기술 이거 한번 오늘 한번 봐 주시면 좋을 거 같아요. 끝나고.

임승빈：네. 그 제가 보고 한번 외부로 할 일단

신승준：예.

임승빈：마무리하고 이제 뭐 외부를 할 수 있는지 다 한번 봐야 될 것

신승준：네.

임승빈：같아요.

신승준：어. 어. 어, 그럼 이제 승비 님이 뭐 공유해 주실

임승빈：네.

신승준：거

임승빈：아,

신승준：있나요?

임승빈：사실 오늘 좀 여러 가지 바빠서 작업을 거의 못 했고 뭐

신승준：네. 네.

임승빈：그냥 간단한 거 하나만 보여 드릴게요. 그러니까

신승준：네.

임승빈：그리고음 그러니까 뭐 아직 UI 작업 아직 다 못 했고요. 뭐 몇 가지 그냥 뭐 애니메이션 그거 뭐 새로 올리신 거 그 뭐 연결한 거랑 뭐 그거 외에는 지금 약간 음 약간 이제 그 좀 모양이 바뀌었어요.

### 00:07:23

JS S：อื

임승빈：그래도 이거 타일도 이제 이거 바꿀 거예요.

JS S：어.

임승빈：이거는 그 흑 타일이랑 그거 바꿀

JS S：어,

임승빈：거고

JS S：저 타일이 잠시만 좀 옆으로 누은 거 같은데 제가 트랜스폼을 아, 제가 뭐나 잘못 넣는게 있구나.

임승빈：그럴 뭐

JS S：아,

임승빈：잘못됐나?

JS S：지금 보니까 저 뭐라 그러지? 벽돌 타일이 좀 이상하게 나와 가지고

임승빈：네. 아 그 아 이게 이게 회전였구나.

JS S：저게

임승빈：그거 제가 90도 돌려야 돼. 내가 제가 아니 저도 이게이 6년

JS S：아네네

신승준：바닥을 보여 준 거구나. 아, 옆에.

임승빈：다 6년이 똑같은 줄 알고 어 그냥 이렇게 뒀는데 어 보니까 다르네요.

신승준：아.

JS S：아네

임승빈：예 제가 이거는 제가 돌려 놓으면 원래 90도 돌려 놓은는데 제가 똑같은 줄 알고 안 돌려

### 00:08:08

JS S：아 저건 아 저건 어차피 프리팩 그냥 회전하면 끝나는 거라

임승빈：놨더니 이렇게 맞아요. 맞아요. 그 뭐 지금 작업한 거를 보면 이제 여기 지금이 지금 나무로 돼 있는데 이제이 좀 자연스럽게 어 타로 바꾸긴 할 텐데 어쨌든 약간 이렇게 장식으로 그냥 패드를 둘렀어요. 그래서 이렇게 뭐 약간 똥 어 동그란 모양이 되고 그다음에 거기에 이제 그 벽을 마지막 테두이 이제 벽으로 되고 약간 이런 식으로 될 거 같다. 그 그림도 이제 그 밑으로 그 밑에

JS S：M.

신승준：음.

임승빈：그 밑에 이렇게 해 가지고 그냥 이렇게 해

신승준：이거 이거 딱 딱 열었을

임승빈：놨고 그래서 이런 SP

신승준：때 화면 어떻게 돼요?

임승빈：아까 이거였지? 이거 내가 이런이 딱이 중앙으로이 모양이 돼서

신승준：음.

임승빈：뭐 하늘은

신승준：좀 타일을 가리는 거 같기도 하고 타일을 좀 가리는 거 같기도

### 00:09:12

임승빈：예.

JS S：저게 지금 그거거든요.

신승준：하고.

JS S：그 카메라가 저 오브젝트에 가까워서 저 밑에가 잘리는 거거든요. 지금 나무 같은 공연 네.

임승빈：아,

신승준：음.

임승빈：여밑에 맞아요.

JS S：네.

임승빈：이제 그거

JS S：카메라에 그래서 카 저거는 어차피 그 뭐 카메라가 뭐 오소그래픽으로 돼 있으니까 그냥

임승빈：있어요.

JS S：카메라 자체 오브젝트 위치를 조금 뒤로 당기시면 될 거거든요.

신승준：아니면 저 아 뭐라고 했나?

임승빈：카메라를

신승준：나무 나무가 아래까지 있으니까 좀 답답한 느낌이 있는 거 같기도

임승빈：아까 그니까 제가 어 제가 지금 나 지금 나무로 돼 있는데 그 나무는 이제 좀 없앨 거예요.

신승준：고

임승빈：그러니까 뭐 나무는 거의 뭐 없다시피 약간 약간 그냥 듬성듬성하게 하게만 할 거고 거의 약간 평지이 타일을 지금 못 바꿨어요.

### 00:10:05

임승빈：지금이 이거를 그니까 그 타일을 또 만들어 타일 작업을 해야 되거든요. 이게 그 아 그래서 그것만 빼면 빼서 여기 탈 나무들이 다 평 어 평지로 바뀔 거라고 생각하시면 될 거 같아요. 어쨌든 뭐 제가 중요한 건 이제이 동그랗게 이제 뭐 이렇게 테두리를 테두를 이제 채웠다.

신승준：진

임승빈：채우고에 뭐 벽 이거 작업을 했다. 이제 그렇게 보시면 될 거 같아요.

JS S：그림자가 생기는 건가? 저기 뒤에 보면은 그림자 같은게 좀 생기는 거 벽 저 뭐야?

임승빈：어디 어디요?

JS S：벽돌담 밑에 그림자 같은게 좀 생기는 건가요?

임승빈：벽돌래.

JS S：카메라 내려시면 이게 뭐죠?

임승빈：아, 그렇구나.

JS S：아, 그리고 지금 뭐 좀 이따 제가 말씀드릴 거긴 한데 저 배경이 움직이면 안 되거든요. 배경이 카메라 밑에 그냥 자식으로 들어가 있어야 될 거 같아요.

### 00:10:59

임승빈：아 그러면

JS S：엄청 멀리 있는 거니까 그냥 카메라에다 붙게 정사각형이 아니라 카메라 밑에

임승빈：아 그럼 카메라이 배경을 그냥 카메라 여기 거기다가

JS S：두시고 예. 예. 그리고 저게 비율이

임승빈：그냥

JS S：잠시만요. 아,

임승빈：고정하고네

JS S：제가 이거는 이따가 그냥 따로 제가 그냥 어떻게 세팅해 주시면 좋은지 그냥 이미지로 캡처해 가지고 알려 드릴게요.

임승빈：예.

JS S：그냥 아주 크리티컬한 부분은 아니라서 그냥 금방 수정하면 되는 거라서

임승빈：평탄해. 엄마 뭐 일단 뭐 이미지는 고정이 된 거 같고요.

JS S：네. 아, 저 타일이요? 타일이겠나?

임승빈：예.

JS S：저 벽돌이요.

임승빈：예.

JS S：지금 죄송한데 저거 로테이션 각도를 0도잖아요.

임승빈：예.

JS S：y축을 그 90도로 한번 해 주시겠어요?

### 00:12:29

JS S：90도.

임승빈：아 저

JS S：y축을 90° 90이요?

임승빈：90도인가요?

JS S：90 99 말고 90 예 왜냐면 저게 그

임승빈：아이고 90 99 그랬네.

JS S：제가 세팅해 놓은 약간 그 명암 같은 그게 좀 있어 가지고 아 90으로 해 주실 거

임승빈：아

JS S：같은데 어 다루다.

임승빈：아 이게 이게 바로 반영이 안 될 거 안 되는 거 같아.음

JS S：아 근데 9도 차이밖에 안 나는데

임승빈：음. 요.

JS S：잠시겠다.

임승빈：아, 이거 90도가

JS S：이게 좀 뭐가 제 거랑 좀 다른 거 같은데.

임승빈：맞네.

JS S：아 저거를 한번 더 아 나오구나. 이거 저거는 그냥 제가 나중에 그냥 따로 저 프리펜만 좀 찾아 가지고 좀 바꿔 보는 걸 할게요. 그냥 일단 그냥 다시 0도로 그냥 해 주세요. 저거 원래 -270이었는데

임승빈：아마 원래 이거였던 거 같은데.

### 00:13:34

JS S：180으로 해야 되나? 아, 그까 그 일단은 저거는 그냥 제가 나중에 한번 확인해 볼게요.

임승빈：음.

JS S：급한 건 아니니까요.

임승빈：음.

JS S：아, 이상하게 나오네. 일단 저건 예, 일단 지금은 저거 넘어가 주세요.

임승빈：네.이

JS S：그냥

임승빈：이거지.

신승준：네. 이거 제 딴 얘긴데 배경은 몇 초로 하는게 좋아요, 생빈 님? 루프로 돌릴 건가요?

임승빈：이게 그림자가 생기는

JS S：저건 제가 그 저건 제가 나중에 따로 어떻게 하면 좋은지 세팅 제가

임승빈：네.

JS S：찍어서 보내 드릴게요. 저건 일단 네.

임승빈：네. 알겠습니다. 제가

JS S：저거 넘어가 주세요.

임승빈：음. 일단 한번 예.

신승준：흥비 님 그 배경음은 몇 초짜리가 좋아요?

임승빈：네.

신승준：루프로 돌릴 건가요?

임승빈：맞죠? 지금 계속 루프로 돌리고 있죠.

### 00:15:12

신승준：그래도 한 5초짜리가 날려나?

임승빈：뭐 길면 길수록 좋죠 뭐.

신승준：루프 10초.

임승빈：그냥 왜냐면 뭐 너무 반복되는 것 보면 스트레스 사인이긴 하니까.

신승준：음.

임승빈：근데 뭐 지금으로서는음

신승준：M

임승빈：일단 일단 그예 그러니까 뭐 어 그래서 그 여기 지금 타일 일단 그 뭐지?

신승준：네.

임승빈：파일 그 파일 작업을 해야 되고요.

신승준：네. 파일 작업이라는게 어떤 거

임승빈：아 그러니까 그 나무들 너무 나무들 빽빽하게 있는데 그거를 이제 그냥 그 외형을 외형을

신승준：말씀하십니까? 아.

임승빈：바꿔야 되니까 그 타일들을 작업을 할 거고 그

신승준：아.

임승빈：외에는 이제 UI 작업 빨리 마무리를 해서 이제 어 일단 어 게임을 이제 완성을 시키는게 이제 목표입니다. 오늘 그래서 오늘 회의 끝나고 이제 하려고요. 그래서 내일 아침에 제가 공유를 드릴게요.

### 00:16:40

신승준：네.

임승빈：일단 습니다.

신승준：사실 패턴을 보고 싶었는데.

임승빈：아 패턴 아 패턴 지금 이걸 좀 작업을 하고 해야 될 것 같은데

신승준：아,

임승빈：지금.

신승준：그래요? 알겠어요.

임승빈：예.

신승준：네. 혹시 진섬 님은 업데이트 된게 어제 바로 올려 주신 그건가요?

JS S：일단 그게 있고요.

신승준：네.

JS S：제가 지금 잠깐 보여 드릴게 좀 있거든요.

신승준：네.

JS S：어, 잠시만요. 제가 그 뭐야? 그 필살기 그거를 제가 일단 좀 만들었는데 잠시만요. 어떻게 되지? 잠깐만요. 네. 일단은 지금 보이시죠, 화면이? 네.

임승빈：네.

JS S：여기에서 일단 필살기를 어떤 식으로 좀 그냥 했냐면 여기 카메라가 있잖아요.

임승빈：네.

JS S：카메라 밑에 보이실지 모르겠는데 여기에 일단 제가 오브젝트 그 세 개를

### 00:17:55

신승준：어 죄송해요. 아.

JS S：제가 그냥 해 놨어요. 그냥이 뭐 트랜스폼 값은 그냥 이거대로 쓰시면 될 거 같고

임승빈：네.

JS S：얘를 하나씩 켜워드 드릴게요. 일단 물 같은 경우에 이런 식이거든요.

임승빈：음.

JS S：이거를 그냥 지속 시간 동안 그냥 켰다가 그냥 꺼 주시면 될 거 같아요.

신승준：อื

임승빈：네.

JS S：둘은 이제 이런 식으로 몇 초 안 나오는 거라서 뭐

신승준：Да,

JS S：흑은 일단 이런 식으로 좀 만들었거든요.

신승준：да.

JS S：네.

임승빈：네.

JS S：그렇게 일단 해 놨고 저도 일단 오늘은 이렇게

임승빈：네.

JS S：그 좀 필살기 쓰는 거 만들어 놨고 그리고이

임승빈：네.

JS S：아까 스카이 같은 경우에 하늘은 뭐 그냥 제가 이거 스프트

임승빈：네.

JS S：렌더러를 썼고 제가 이거를 그 찍어서 제가 드릴게요.

임승빈：아,

### 00:18:52

JS S：이거 값 이거를 값을 어떻게 하면 되는지 그냥 이거대로 해서 그냥 넣어 주시면은 그림자 안 생기고

임승빈：네. 네.

JS S：이제 그 될 거예요.

임승빈：아, 알겠습니다.

JS S：네. 일단은 그렇게 했고 제가 일단은 그

임승빈：네.

JS S：AI로 그 사운드 만드는 거 제가 지금 유료로 사용하고 있는 서비스가

임승빈：예.

JS S：있거든요. 그걸로 일단 좀 내일까지 효과음을 좀 만들어 가지고 전달을 드릴게요.

신승준：어 어떤 거까지 그 캐릭터나 보스 위주로 하실 거죠?

JS S：캐릭터 생성, 공격, 사망 그리고 적 공격이랑 적망

신승준：음.

JS S：그리고 필살기 필살기 있어야 될 거 같고 그리고

신승준：음.

JS S：뭐 승리할 때 패배할 때 사운드

신승준：음. 알겠습니다. 저는 지금 배경음 한번 만들어 보고

JS S：도

신승준：있어요. 이제 진짜 얼마 안 남아 가지고. 으흠. 그러면 저렇게 됐고 저도 보면 이제 우리가 아 이제는 제출할 서류를 준비를 해야 되거든요.

### 00:20:22

신승준：이제 뭐 개발도 마무리해야 되지만 해 가지고 승미 님 할 때 그 패턴 생성하는 거 바로 보여 줄 수 있는

임승빈：네.

신승준：시트키 또 버튼 하나 만들어 주면 좋을 거 같아요.

임승빈：네. 음.

신승준：근데 그게 플레이를 만약에 안 했으면 그게 유의미한 그게

임승빈：네.

신승준：나올 수 있어요.

임승빈：뭐 글쎄요. 뭐 그냥 원래 뭐 플레이를 해야지 되는 건데 뭐 그냥 임의의 값을 넣는다.

신승준：네. M.

임승빈：그렇게 되는 거죠, 뭐.

신승준：음. 아, 그리고 뭐냐? 아,

임승빈：다

신승준：제가 그 기획서의 AI로 일단은 그 열 개의 스테이지에서 막 몬스터 몇 개 나오고 뭐 이런 거 일단은 적어 놨거든요. 그거 그냥 한번 참고해 주셔도 좋을 거 같아요. 아니면 시간 없으면 그냥 그대로 하시고 캐릭 캐릭터

임승빈：뭐 몬스터가 어떻게 나

### 00:21:33

신승준：능력치랑 뭐 이런 거 일단은

임승빈：조정을 조정을 하셨나요?

신승준：AI 그거는 근데 뭐

임승빈：가 뭐 하 그

신승준：조정이 잘 됐는지 모 모르겠지만 제가 일단은 AI한테

임승빈：뭐

신승준：필요한 그 컬럼을 좀 조절해 달라고 해 가지고 수치를 좀 정해 달라고 해 놓긴 했어요.

임승빈：한번 뭐 그대로 적용을 해 볼게요.

신승준：네. 네. 그게 이제 그거 기준을 했거든요. UI에 나와 있는 그거 기준. 캐릭터는 뭐 공격력, 방어력, 뭐 공격 속도 뭐 이런 거 있잖아요.

임승빈：예.

신승준：그거 기준으로 일단은

임승빈：근데 그게 뭐 어떤 식으로 했나요? 그러니깐 그 지금 지금 있는 값을 기준으로 했나요?

신승준：일단은 이렇게 했어요.

임승빈：아니면 아예 새로운 값으로 해 버렸나요?

신승준：저는 UI 그까 아까 제가 컬럼 달라 그랬는데 못 받아 가지고 그냥 UI 기준으로 했거든요.

### 00:22:31

신승준：그러니까 공격력 새로운 값 아 제가 저거 다시까 보지는 못해 가지고

임승빈：그 파일만 넣어도 좀 더 그 아 제가 그

신승준：예 일단 한번 봐 주세요

임승빈：볼 그러니까 그 제가 잠깐만

신승준：그냥네음

임승빈：그 파일 어디 있는지 알려 드릴게요. 뭐 저번에도 알려 드렸는데 여기 보시면 세팅에 그 혹시 다운 받으셨어요?

신승준：아니요.

임승빈：가능하면 다운을 받아 주시면 좋은데 그 아니면 그 기터 그 AI한테 그 기터 페이지 그

신승준：네.

임승빈：권한을 뭐 그것도 좀 힘드시 그 접근 권한을 주면 이거 기타 페이지에 접근 가능하거든요.

JS S：Ja.

신승준：잠깐만.

임승빈：아 그걸 그 채치 BT한테 어떻게 하는지 보여 드릴게요. 여기에다가이 뭐지? 그 설 설정이 있나?

신승준：아, 연결해 가지고

임승빈：예. 여기 연결해가 기 연결해 가지고 여기 하면 이제

신승준：잠깐

임승빈：연결되고 그다음에

### 00:23:49

신승준：잠깐만요.

JS S：고

신승준：저거 어디 설정인 저거가 플러그인 잠깐만요 안녕.

임승빈：Ja. Yeah.

신승준：아, 제치피로. 아,

임승빈：에 잠시만과 관리

신승준：제치피pt.

임승빈：있나?

JS S：Ja.

임승빈：그기에

신승준：잠깐만요.

임승빈：약간 세팅이 필요하긴 한데 그 뭐지?

신승준：네.

임승빈：들어가서 아 어떻게 하더라?

신승준：로그인.

임승빈：이게 안 나네. 여기이 화면 보는데.

신승준：블러그인에서 기터브 플러스 눌러서 그렇죠.

임승빈：예. 근데 그 이게 프라이빗 프라이빗이라서 접근 권환을 줘야 되거든요.

신승준：네. 정보 털리는 거

임승빈：어떻게 좋잖아? 예.

신승준：아니에요?

임승빈：원래 어떻게 그 접근 권한을 줬었는데 어떻게음 포드페이지

신승준：어 돌려. 오늘 시험은 제 첫 시험 봤잖아요.

### 00:25:24

JS S：어, 네.

신승준：역대급으로 어렵게 나왔다고 하더라고요.

JS S：무슨 무슨

임승빈：M.

신승준：데이터 준 전문가요?

JS S：시험이었어요?

신승준：약간 벼락치기로 하긴 했는데 약간 어 밤 세려고 그랬는데 이제 나이 못 세겠더라고요. 이제 나이가 그래서 개념만 저 외우고 갔는데 문제를 원래 이런 거 이런 시험은 그냥 어떤 기출 기반인데 저번 시험부터 새로운 유연 그래서 지금 간당간당한 느낌 아

임승빈：Ah.

신승준：나중에 얘기해 주세요.

임승빈：어 네어 어쨌든 채치피 연결해

신승준：네.

임승빈：가지고 하는 건데 그 그 거기다 이제 해 가지고 물어보세요. 그러니까 이렇게이 그래서 최지T 해 가지고 뭐 그 뭐지?이 이

신승준：아, 여기는 제한 시간도 나눠줬네. AI가 그니까 AI한테 뭐 문서 보면

임승빈：그냥 뭐 그래서 물어 그냥 뭐 물어보면 돼요.

### 00:26:36

신승준：알겠지만

임승빈：해가지고 어떻 뭐 여기서 뭐 여기서 어 캐릭터 설 바꿔

신승준：아 저거 넣어 넣어서 바꿔 줘 하면 자동으로 바꿔 주는 그래서 딴 거 건들면 어떻게해요?

임승빈：바꿔주 바꿔 주진 않을 것 같고요. No.

신승준：아. 아

임승빈：어지

신승준：흥미 님이 뭐 벌써 물어봐

임승빈：뭐 그래서 뭐

신승준：주시네.

임승빈：뭐 뭐 이러면 이제 뭐

신승준：토큰 아껴야 되는 거 아니에요?

임승빈：알려줘 예 토큰 10만 원 더

신승준：토큰 아껴야 되는 거 아니에요?

임승빈：내고 새로 뽑았어요. 그래서 그런 건 됐고.

신승준：아이고.

임승빈：어 그래서 캐릭터 뭐 코파일러 쓸 수 있으면 코파일러 아 코일러 그 코덱스 쓸 수 있으면 코덱스에서도 뭐 해 달라고 하면 되는데 뭐 그거는

신승준：코파일럿으로는 포터 코딩 안 하죠.

임승빈：예 아 코파일로 말고 코덱스로 이제 뭐

### 00:27:46

신승준：코파일런.

임승빈：저번에도 알려 드리긴 했는데 어쨌든 그 뭐 그 폴더 덕근하 주면 그것도 알아서 해 주거든요. 어쨌든 뭐 지금 뭐 알 뭐 혹시 직접 보고 싶으 뭐 직접하고 싶으면 여기

신승준：네.

임승빈：세팅 뭐 AI도 찾아서 알아서 하겠지만 여기 보면 다 세팅값이 있어요. 에서 뭐 뭐 예를 들어 그냥 분리한 상성 분리한 상성

신승준：네.

임승빈：배수는 어떻게 되고 그다음에 어 그냥 지형의 상성 배수는 어떻게 되고 그다음에 뭐 그다음에 거기 중에 뭐 알고 싶었던 거 이제 여기 애니랑 플레이어 여기 세 그 있어요.

신승준：네.

임승빈：그러니까 그래서 여기에 여기 타워 그러니까 여기

신승준：사실

임승빈：그 흑 타워에 뭐 스펙이 여기 있고 그러니까 이걸 기준으로 조금씩 조정을 하면 돼요. 니까

신승준：지금 시간이 없어서 약간 꺼려지긴 해요.

### 00:28:47

신승준：화면

임승빈：아 뭐 사실 하면 얼마 안 걸리는 그런

신승준：하는데

임승빈：건데 애한테 해 달라고 하면 웬만한 다 해 주는데 어쨌든 팩이 이거 이렇게 돼 있어요.

신승준：네.

임승빈：그러니까

신승준：저도 막 예전에 수치 바꿔 보고 그랬는데 혹시나

임승빈：뭐

신승준：지금은 괜히 잘못 건들까

임승빈：아 뭐 막 막 바꿔도 돼요.

신승준：봐.

임승빈：그러니까 바꿨다가 어차피 키 키니까 그냥 뭐 다시 되돌려도 되고 뭐 그런 건데 뭐 여튼 그래요. 지금 사실 이게음

신승준：네.

임승빈：그래서이 그냥 아니게 그 조정한 값이 이걸 기준으로 조정을 한 건지 왜냐면 예를 들어 공격 속도가 뭐 1초에 몇인지 그 뭐 그런 걸 AI가 모르잖아요. 그러니까 뭐 1 사실 1.5인데 뭔데 뭐 막 10 뭐 20 막 그런 식으로 설정했는지 뭐 그냥 말도 안 되는 값을 넣었는지 그런 걸 좀 봐야 돼.

### 00:29:52

임승빈：봐야 되니까.

신승준：M.

임승빈：예를 들어 뭐 범위도 뭐이 뭐 이런 식으로 이게 이게 미터 미터 단인데 뭐 그 뭐 어떤 식으로 설정했는지 그걸 모르. 제가 뭐 확인하지 않해 봤는데

신승준：음.

임승빈：조금 오래 걸리는데 뭐 여튼 그래 그러니까 뭐 그래서 한 검토를 뭐 이건 뭐 그냥 참고 뭐 어차피

신승준：네.

임승빈：참고하시 참고만 하면 될 거 같고

신승준：일단은 1차적으로 가장 좋은 거는 그냥 그 이거는 그냥 문서라고 생각하고 만약에 지금 형태에서도 크게 문제였으면 저는 유지하는게 일단은 나을 거 같고요. 지금 뭐 테스트해 가지고 아 그거는

임승빈：아니 뭐 조정한 값이 있다고 해 가지고

신승준：일단은 그때 혹시 필요한가 해 가지고 일단은 문서로는 이제 남겨야

임승빈：그래서

신승준：되니까 어떻게 보면 이거 보고 만들었다 뭐 이런 거 아니면 기준이 뭔가 있다라고 이제 거기 제출해야 되니까 일단 작성을 한 거고 여기서 뭐 크게 벗어나지 않으면 유지하고 그리고 뭐 진짜 시간 되고 뭐이 이러면 면 이거 기존으로 한번 바꿔 가지고 밸런스 봐도 되는데 이거 사실 핵심은 이제 산출물입니다.

### 00:31:20

신승준：산출물 그리고 뭐 그리고 뭐 약간 이제 밸런스 잡기

임승빈：그렇지.

신승준：어려우면 일단은 뭐 이거 기준으로 할 수도 있다 이건데 저도 이게 뭔가 지금은 막 다 많이 건들고 싶지 않아요.

임승빈：아,

신승준：뭔가 지금 날짜가 별로 안 나와 가지고 위험해

임승빈：뭐 예.

신승준：보여요, 뭔가.

임승빈：음.

신승준：네. 네. 근데 일단은 반영에서 저도 일단은 그래도 뭐 정책적으로 뭐가 있으면 좋으니까 일단은 계속 수정을 하고 있고 기 어쨌든 지금 만들어진 거 기준으로 적었는데 몇 개 몇 개 정도는 그냥 좀 더 들어간게 있거든요. 예를 들어 캐릭터 이동할 때 코스트가 된다 이런 걸 넣어 놓긴 했는데 그 저희가 구현은 안 됐잖아요.

임승빈：아 뭐 넌 넣으려면 넣을 수 뭐 넣을 수

신승준：근데 그냥 일단은 어 AI가 AI가 그냥 넣어져

### 00:32:19

임승빈：있는데

신승준：가지고 어 이거 좀 괜찮은 거 같다 해가지고 일단 남겨 두기는

임승빈：뭐 미리 알려 줬으면 사실 AI가 계속

신승준：아

임승빈：물어봤었거든요. 그 계속 타워 이동에 값을 코스트를 줄 거냐 안 줄 거냐 일단은 제가 기획이

신승준：아

임승빈：없어서 안 나왔거든요. 그래서 예.

신승준：그냥 여기는 10 넣어 넣었거든요.

임승빈：그래요. 아, 그냥 그 10도 중요하.

신승준：한

임승빈：왜냐하면 지금 코스트가 1씩 올라가고 코스트가 일식 그냥 타워 설치하는데 1 1인데 뭐 코스트를 100단위로 할 건지 뭐 그래서 뭐 그것도 그것 y 지금 다 수정이 된 건가요?

JS S：M.

신승준：아,

임승빈：그러면

신승준：여는 기준 하나로 다 짜증 거죠. AI가 그러니까 100 100 기준이죠.

임승빈：사실 그냥 사실 그냥 그냥 제가 얘기하고 싶은 건 이제 그냥 그 문서를 그냥 그 문서나

### 00:33:09

신승준：100.

임승빈：그 수치를 만들 때 이제 코드이 프로젝트 코드를 한번 보고 작성하게 했으면 좋겠다라는게 이제 그거죠.

신승준：아.

임승빈：그러니까 제가 이걸 알이 뭐지? 기 적금 하나 알려 드리는 것도 이제 그거를 보고 조금 말이 되게 수정해죠라고

신승준：음.

임승빈：이제 해 주면 좋겠다라는 것이 이제 제 그거긴

신승준：음.

임승빈：한데 예

신승준：무슨 의미인지? 예. 아는데 아니면이 문서를 한번 넣어 줄 수 있어?

임승빈：그렇죠

신승준：그냥 그 기준으로 바꿔 줄래라고 한 번만 그 명령해 가지고 바꿔 주면 그 뒤로는 아니면

임승빈：일단 알겠습니다.

신승준：연결해서 해도 될 거 같은데 지금은 시간이 생명이어

임승빈：일단 알겠습니다. 제가 예, 일단 알겠습니다.

신승준：가지고

임승빈：그 뭐 일단 뭐 문서를 만들어 일단 일단 문서를 만들어 주세요. 뭐 그다음에 검토는 제가 할게요.

### 00:34:12

신승준：아 지금 만들었죠 이미 검토만 일단은

임승빈：그러면 아까 그럼 다 된 거예요? 그러면 이제 뭐 뭐 제가 채워줄

신승준：제가 봤을 때는 일단 네네.

임승빈：것만 있으면 된다는 건지 아니면

신승준：이게 제가 한 번 더 읽어 봐 가지고 왜냐면 이게 뭐 한 번에 생성한게 아니라 뭐 여러 번 이렇게 좀 읽어

임승빈：변

신승준：보면서 바꾼 건데 이거 이거 들어오기 전에 생성된 문서여 가지고 아직 한번 다 쭉 읽어 보지는 못했어요. 근데 어쨌든 지금 시스템 기준으로 짜긴 했어요. 거기서 이제 크게 벗어나는 그거는 없을 거예요.

임승빈：예, 일단 알겠습니다.

신승준：네.

임승빈：뭐

신승준：어쨌든 어 그니까 이거 이거 이거 뭐 최대한 맞추면 좋겠지만 어때 보면 근거 자료다.

임승빈：뭐 뭐 그렇죠.

신승준：예 얘네가 이거 다까 가지고 그렇게 막 코드

임승빈：뭐 그 그렇긴 하죠.

### 00:35:07

임승빈：예.

신승준：검사하고 그러진 않을까요? 하려나?

임승빈：글쎄 뭐 AI로 뭐 한번 검토에 좀 뭐 정말 간단하게 돌릴 수도

신승준：AI.

임승빈：있죠.

신승준：아 그러면 한번 연결해 가지고

임승빈：이제 그렇게 돌 그 그냥 그 그렇게 돌렸는데

신승준：예.

임승빈：뭐 명명 백팩하게 너무 다르면 어 약간 뭐 그렇게 그렇게 볼 수도 있으니까 이제 뭐 그런 점에서 이제 어 맞춰보는게 좋지 않 그 정도는 맞춰 볼 수 있지 않을까라는게 그건데 뭐 아니면

신승준：그러면 진짜 명령 하나만 한 번만 해 주면 되거든요.

임승빈：뭐 아 다 알겠어

신승준：문서 넣고 그 코드장 기준으로 어

임승빈：일단 알겠습니다. 제가 제가 한번 검토해 볼게요.

신승준：예. 네.

임승빈：그러면 예.

신승준：명령 한 번만 해 주세요. 그냥 AI로. 일단은 그리고 그래서 일단 여기서는 자동차 생성 스테이지 패턴 생성 시스템을 적어두긴 했는데 이거는 그냥 일단 적어 둔 거고 그 원 그 원하시던 그 AI 그 있잖아요.

### 00:36:15

임승빈：네.

신승준：그거를 적어 주시면 좋을 거

임승빈：알겠습니다.

신승준：같습니다. 잠깐만요. 고게 여기도 아 근데 아마 필요할 거예요.

임승빈：알겠습니다.

신승준：여기 여기 근데 아 근데 여기서 원하는 문서는 사실은음 어 게임 속에 설명 문서인데 팀원 기술에 이제 저는 기획서를 이제 내야 되니까 우리 조작 조작 방법 게임플레이 방법 아 근데 연결해 두면 좋긴 하겠네요. 게임 소개미 설명 문서도 좀 적어 달라고 하게. 플레이 방법이랑 실행 방법 그걸 코드 읽어 가지고 해 주는 거 아니에요?

임승빈：음. 그렇죠. 맞아요.

신승준：알아서.

임승빈：그러니까 해 달라고 하면 해 주겠죠.

신승준：예.

임승빈：아무래도.

신승준：일단은 알겠습니다. 한번 찾아볼게. 저도이 아이.

임승빈：음.

신승준：네. 혹시 다른 거는 공유할게 있을까요? 저는 그러면 이제는 기획서 일단은 또 한번 다듬고 그거 뭐야?

### 00:37:32

신승준：UI 남은 거 뭐 뒤로 가기 뭐 드리고 지금 사운드도 배경음을 하나 만들어 왔고요. 어, 저는 버튼 그 로그인 버튼 버튼 정도 만드면 될 거 같긴 한데 버튼 말고는 크게 예, 뭐 그 화면에서 게임 아, 인게임 상황 말고는 없을 버튼 말고는 크게 없을 거 같아요. 예. 하고 저는 이제 뭐 준비해야 되는지 뭐 이런 거를 좀 정리를 하면 될 거 같은데 혹시 필요한 부분 있을까요? 뭐 좀 해 달라. 이제 시험 하나 끝나 가지고 이제 며칠 안 나왔지만 도와드 예 딱히 없으면 또 작업하셔야 되니까

임승빈：예,

신승준：끝날까요?

임승빈：뭐 일단은 하고 이제 내일 되는 대로 공유를 드릴게요.

JS S：아,

임승빈：예.

JS S：네. 그리고 저 마지막으로 뭐 간단한 건데 아까 그 벽 회전 각도 있잖아요. 보니까 제 쪽에서 각도를 잘못 넣더라고요.

임승빈：네. 아,

### 00:38:54

JS S：그래서이 제가 수정해서 제가 이거 끝나고 올려 드릴게요.

임승빈：예. А 아,

JS S：이거 그냥 그 벽 회전 각도는 그냥 다 0으로 해 주시면 돼요.

임승빈：예. 0으로요? 아, 예.

JS S：그냥 0으로 해 주시면은 제가 이거 프리팩 수정한 걸로 제가 다시 올려 드릴게요.

임승빈：알겠습니다. 아, 네.

JS S：그럼 제대로 나올

임승빈：알겠습니다.

JS S：거예요.

임승빈：음. 예. 한번 그대로 해 볼게요. 예. 감사.

JS S：네.

신승준：어, 내일 내일이 어떻게 보면 되게 중요할 것 같은데. 내일 아,

임승빈：알겠습니다.

신승준：몇 시에 만날까요? 혹시 내일 시간 되시나요?

JS S：뭐 되기는 하는데 제가 뭐 아마 내일 부모님이

신승준：예.

JS S：잠깐 오실 수가 있어요.

신승준：아, 네. 네. 몇 시?

### 00:39:40

JS S：그래서 뭐 그 그걸 저는 상관없는데네

신승준：몇 시가세요? 저도 그까 승비 님 맞추면 될 거 같은데 제 생각엔 승비 님이 한 거 가지고 마지막 좀 어떻게 보면 마지막 완전 마지막은 아니지 이게 우리가 볼 수 있는 딱 그 체크 어떻게 보면 체크죠. 이제 왜냐면 이제 이게 월요일 아마 20, 20, 40까지인 거 같긴 한데 시간 보면 지금 떠 있는 거 보면 이틀하고 27분 남은 거 보니까 24까지 갔거든요.

임승빈：저 그죠?

신승준：근데 딱 네.

임승빈：딱이 예 2일 남았네. 2일

신승준：그래서 우리도 어떻게 보면 이제 제출할 거 다 모으고 어 그

임승빈：예.

신승준：매뉴얼대로 이렇게 했을 때 문제가 없는지를 한번 해보고 예또 마무리하면 될 거 같긴 하긴 한데 이제 진섭님은 뭐 그날 또 이제 면접도 준비하시고

JS S：월요일 날은 아마 저는 네.

### 00:40:50

JS S：사실상 뭐 작업은 저는 뭐 내일 중엔 다 끝내를 거 같고

임승빈：네.

신승준：음.

임승빈：알겠습니다.

신승준：그래서 지금 이제 더 사실 추가하는게 큰 아 위험한 위험한 거죠. 사실은 이제 뭐 자꾸 추가하고 이러면 위험해서 하던 거 하고 이제 다듬으면 이제 될 거 같고 본선에 지출해서 이제 상금을 노려야죠.

임승빈：M.

신승준：아, 그래서 진섬님 그거 한번 봐 주세요. 그 딱 들어갔을 때 아트의 입장에서 신이 괜찮는지 그러니까 이게 게임이 이게 몰입이 되는 딱 카메라 세팅과 뭔가이 느낌.

JS S：게임실 인게임 아니죠.

신승준：네. 네. 인게임 딱 들어갔을 때 네.

JS S：음. 음. 뭐 제가 봐서 뭐 재선에서 좀 해결할 수 있는 거만

신승준：네.

JS S：하고음 뭐 시간상 이제 개발 쪽으로 해야

신승준：네.

JS S：된다라는 것들이 이 있으면 아마 그거는 조금 봐서 예.

### 00:42:01

신승준：Да.

JS S：봐서

신승준：Да.

임승빈：그냥 뭐 뭐 뭐 수정해야겠다 싶은 거는 그냥 간단하게 알려 주세요.

JS S：예.

임승빈：그럼 제가 뭐 작업하면서 수정을 하면

JS S：어 사실 제가 뭐 일단 뭐 스케줄상으로 봤을

임승빈：되니까.

JS S：때 뭐 크게는 없긴 하거 없을 것 같긴 하거든요.

임승빈：네.

JS S：예.

임승빈：네.

신승준：네네.

JS S：만약에 조금 있으면은 그런 건 좀 말씀드릴게요.

임승빈：알겠습니다.

신승준：알겠습니다.

JS S：가능하면 좀 개발 쪽 안 건드릴 수 있는 쪽으로서 네.

임승빈：아,

신승준：네.

임승빈：예.

신승준：네.

임승빈：알겠습니다. 네.

신승준：그러니까 뭐 카메라 각도라든가 뭐 그냥 그 딱 느낌 그 알잖아요.

JS S：그

신승준：딱 봤을 때 아트로서 만족한다 그게 딱 나오는 건지.

JS S：그냥 뭐 해 봐야 뭐 그냥 뭐 이펙트 뭐 높이라든가 그 정도

### 00:42:41

신승준：네.

JS S：사이즈라든가 그런 거 정도 그런 거 위주로 말씀드릴게요.

신승준：알겠습니다. 아니면 뭐에 잘 뭐 AI로 한 걸로 잘 배치해 주셨지만 그

JS S：있으면

신승준：UI 이런 것도 뭔가 줄이는게 낫겠다 싶으면 말씀 주세요.

JS S：전

신승준：아무래도 저희보다는 그 아트 아트의 감각이 더

JS S：뭐

신승준：있으시니까 됨.

JS S：저도 뭐 많이 바꾸는 거는 지금 힘들 거 같고

임승빈：อ

신승준：음. 아, 네. 네. 아, 네. 그냥 전체적인 틀에서만 얘기해 주시면 될 거 같아.

JS S：네.

신승준：습니다.

JS S：네.

신승준：그러면 그리고 내일 올 때는 산출물 그래도 어느 정도 정 월요일에 하는게 낫나?

JS S：뭐 AI로 막 뽑은 거예요.

신승준：아 네. AI 뽑든 이제 개인 산출물도 있잖아요.

JS S：네.

신승준：뭔가 보면 여기 이제 우리 모아야 되거든요.

### 00:43:40

신승준：여기 보면 보자. 보자. 근데 이거 어떻게 모서지? 이 압축가 엄청 날 텐데이 아 그냥 구현한

임승빈：그 기첩 그 거기다 올려야죠.

신승준：영역 타고 방식 방식 약간 글로스라는 얘긴가

임승빈：어 뭐 약간 보고서 느낌으로 쓰라는

신승준：기획 출성 이게 보면

임승빈：거겠죠.

신승준：아 근데 얘네 프롬포트 막 빼가려 그러네 노하운데 AI 대상 주요 프롬포트 지시상

임승빈：글쎄요. 뭐 그죠.

JS S：원래 공모전이라는게 그렇죠. 아이디어 빼가져.이

신승준：그죠?

임승빈：근데 뭐 사실 뭐 저는 뭐 프로포트를 뭐 별거 하는 건 없어

신승준：전 프로모트로 많이 해 가지고

JS S：이 또 프롬프트를 아는게 또 이게 저작권을 주장하기도 어려운 애매한

임승빈：고

신승준：그죠? 어떻게 넣으면 잘하는지 이제 참가자들 거 보고음

### 00:44:32

JS S：거라서

신승준：실무진들이 잘 나온 거 보면 어 이렇게 명령해야 됐구나 이렇게 빼갈 수는 있죠.

JS S：그거를 뭔가 지적 재산권을 주장할 수가 없는 애매한 거라서

신승준：그 뉴스에서도 공무원 누가 프롬부터 엄청 했던 잘했더니 상사가 약간 달라고 했더니 안 좋다고 No.

임승빈：Ah.

신승준：뭐 뭐라고 했다고 본 거 같은데 어쨌든 뭐포트 사실 크게 별건

임승빈：네.

신승준：없지만 하여튼 그거 좀 정리를 해서음 저는 최대한 내일 드릴게요.

JS S：M.

신승준：최대한 내일 한번 모아보고 제가 게임 소개 및 설명 문서는 일단은 해 볼게요.

임승빈：예.

신승준：그 문서는 미리 해보고 승비 님은 플레이 가능한 빌드믹 소스

임승빈：예.

신승준：코드도 이제 아시겠지만 염 염두를 해 두시면 돼요.

임승빈：제가 당연히 제가

신승준：예. 여기 그

임승빈：내일 공유드 뭐 내일 뭐 내일 안 되면 뭐 모래 하겠지만 어쨌든 제가 빌드까지 다 해서 웹브라우저에서 일단 웹브라저에서 실행할 수 있게

### 00:45:48

신승준：네네

임승빈：하할 수 작업을 해

신승준：알겠습니다.

임승빈：볼게요.

신승준：제가 최대한 뭐 나머지 문서나 이런 거 하고 나머지 뭐 필요한 이런 아 제가

임승빈：응.

신승준：필살기 그것도 뽑긴 뽑았거든요. 이미지 그런 것도 공유드릴게요.

임승빈：어떤가요?

신승준：필살기 그 아이콘 뭐 이런 거 있잖아.

임승빈：아,

JS S：아 아이콘네

신승준：어제 부탁했던 거 일단은 만들어 놓긴 했는데 일단 공유드릴게요.

임승빈：네.

신승준：내일 그 몇 시? 아 그것만 정하죠. 내일 저는 내일 아기 사진 찍으러가 가지고 점심는 안 되고

임승빈：알겠습니다.

신승준：어 1시 뭐 아 한 오후 오후 좀 되거든요. 아니면 오후나 저녁 똑같이 승비 님이 사실 기준이 될 거 같아요. 그니까 그래도 해서 거 공유할 딱 시간이 저녁이 좋나요?

임승빈：뭐 저녁도 그렇죠.

### 00:46:41

임승빈：어 뭐 근데 정 그냥 뭐데

신승준：아니면 중간에 한번 하고

임승빈：저녁보다 뭐 그냥 어쨌든 저녁 먹기 전이 뭐 필요하다면 이제 뭐 저녁 먹기 전이나 한 4시 5시

신승준：예 4시에서 5시 사이에 진섬님 괜찮은 시간

임승빈：아니면

신승준：있나요?

JS S：뭐 저는 상관없는데 뭐 만약에 저 부모님이 언제 오실지 모르겠 오시면 그냥 제가 카메라 꺼

신승준：아, 네. 네.

JS S：놓고 하든지 할게요.

신승준：아, 네.

임승빈：아니 뭐 필요한 시간에 맞춰서 그러니까 저는 이제 뭐 4시 5시 정도나 아니면 뭐

신승준：네.

임승빈：어간 점심 저녁 시간 백 어 그걸 피해서

신승준：한 4시 4시 정도 일단은 하고

JS S：4시 정도. 예.

신승준：왜냐면 잘못하면 한 두 번 해야 될 것 같아. 가 한번 체크하고 뭐 저녁에 근데 저녁에 한번 했는데 문제 터지면

### 00:47:23

JS S：음.

신승준：막 곤란하잖아요. 그러니까 한번 잠깐이라도 일때 하고 저녁에 한번 뭐 마무리 짓거나 뭐이 이렇게 해야 될 거 같아서 아니면 왜냐면 월요일 아마 정신 없을 거예요. 뭔가 제가 볼 때는 월요일은 거의 끝난 상태로 이제 편하게 이제 제출해야죠.

JS S：그죠? 월요일은 뭘 새로 만들고 있거나 그러면

신승준：만들거나 고치고 있으면 이제 마음만 급해지고 최악의 경우에는 큰일 납니다.

임승빈：맞아요. 맞아. 예. 빨리 빨리 예.

신승준：예.

임승빈：마무리해야

신승준：그래서 지금 선에서는 그냥 아,

임승빈：되니까.

신승준：뭐 너무 이제 욕심을 이제 좀 덮고 최대한 내일 그 4시까지 보여 줄 수 있는 영역까지는 서로 이제 한 다음에 이제 끝냅시다. 일단은 최대한 네. 됐습니다. 그러면 내일 4시에 일단은 뵙는 걸로 하고 혹시 일정 생기시면 말씀 주세요.

임승빈：네. 알겠습니다.

신승준：네. 오늘도 수고하셨습니다.

JS S：네.

임승빈：음. 예. 좋았습니다.

JS S：고갑습니다.

신승준：네.

임승빈：예.

### 00:48:56 후 스크립트 작성이 종료되었습니다.

수정 가능한 이 스크립트는 컴퓨터에서 생성되었으며, 오류가 포함되어 있을 수 있습니다. 생성 후에도 사용자가 텍스트를 변경할 수 있습니다.